# Report Assistant 고도화 현황 및 반응 정의

실제 구현 범위 · 다음 고도화 · 사용자 지시별 기대 동작

| 기준 | 2026-08-25 / codex/report-assistant-advanced-20260824 |
| --- | --- |
| 현재 모델 계약 | MODEL-RELEASE-v1.27.0 · MODEL-v1.20.0 · PROMPT-v1.4.0 |
| 검증 수준 | Backend unit/contract 68개, Frontend 24개, production build 통과 |

# 핵심 판단

현재 상태 Report Assistant는 단순 프런트 목업이 아니라 strict 모델 계약, 서버 세션, 승인, Artifact 검증, CAS Revision과 Canvas 재조회까지 연결된 편집 에이전트다. 다만 최신 release의 실제 GPT·App DB·Browser 통합 검증과 신규 데이터 live E2E는 아직 완료되지 않았다.

가능: 기존 승인 Artifact를 근거로 제목·문구·차트·배치를 안전하게 수정

가능: 새 데이터가 필요하면 승인 계획을 만들고 최초 승인만 분석 실행

가능: 블록 이동·폭 조정·삭제·복제와 직전 Revision 복원

미완료: 변경 미리보기 승인, 다단계 복원, 최신 모델 실제 호출, 전체 Browser E2E

# 1. 현재까지 실제 구현된 고도화

| 영역 | 상태 | 현재 근거 |
| --- | --- | --- |
| 세션·상태 | 완료 | 서버 소유 세션, 8개 실행 phase, 복구·중단 상태 |
| 모델 판단 | 완료 | clarification / existing_artifact / new_data strict 계약 |
| 대화 지능 | 완료 | 최근 6개 상호작용, 최대 12개 role/content history |
| 승인·분석 | 완료 | 신규 데이터 승인 전 실행 0회, 최초 승인만 AnalysisController 실행 |
| Artifact | 완료 | owner·request·approval·query·checksum lineage 재검증 |
| Revision | 완료 | CAS 새 version 저장, 새로고침 뒤 completed revision 조회 |
| 편집 연산 | 완료 | 제목·문구·시각화 추가, 이동·폭 조정, 삭제·복제·직전 복원 |
| DataHub live | 보류 | 현재 토큰 HTTP 401; 편집 기능에는 불필요, 신규 분석 E2E에는 필요 |
| 최신 모델 live | 미검증 | MODEL-RELEASE-v1.27.0은 unit/contract 검증, 실제 유료 호출 미실행 |

## 1.1 에이전트가 지능을 사용하는 지점

현재 보고서 전체 block context, 승인 Artifact 요약, 최근 대화 history를 strict 입력으로 전달한다.

모델은 clarification, 기존 근거 편집, 신규 데이터 계획 중 하나만 선택한다.

모델은 SQL·권한·Artifact ID·query ID·checksum·실제 좌표를 결정할 수 없다.

서버가 모델 patch를 Pydantic 계약과 순수 적용기로 다시 검증하고 CAS 저장한다.

신규 분석은 사용자 승인 뒤 기존 AnalysisController가 결정하며 별도 가짜 pipeline이 없다.

## 1.2 현재 지원하는 편집 명령

set_report_title: 보고서 제목 변경

add_text / update_text: 근거 기반 설명 추가·수정

add_artifact_view: 검증 Artifact의 chart·table·bundle 추가

reposition_block: 기존 block 상대 이동과 half/full 폭 조정

remove_block: 기존 block 삭제(마지막 block 보호)

duplicate_block: 서버 ID로 복제하고 lineage 보존

restore_previous_revision: 직전 snapshot을 새 Revision으로 복원

# 2. 에이전트가 어떻게 반응해야 하는가

반응 원칙 에이전트는 ‘말을 잘하는 챗봇’보다 ‘권한·근거·승인·상태를 지키는 실행자’로 반응해야 한다. 확실하지 않으면 묻고, 승인 전에는 실행하지 않으며, 실패를 성공으로 꾸미지 않는다.

| 사용자 지시/상황 | 상태 | 에이전트의 올바른 반응 | 절대 하면 안 되는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요약을 간단히 고쳐줘 | ready → completed | 현재 report와 근거를 바탕으로 제한 patch를 만들고 새 Revision 저장 | 원본 version 직접 수정 |
| 무슨 지표인지 애매한 요청 | ready 유지 | 한 번에 한 가지 핵심 질문으로 명확화 | 추측 실행·임의 지표 선택 |
| 새 데이터가 필요해 | waiting_approval | 기간·지표·차원·필요 이유를 보여주고 승인 대기 | 승인 전 DataHub·Trino 호출 |
| 승인 | running → saving → completed | 최초 승인만 분석하고 Artifact 검증 후 CAS Revision 저장 | 중복 승인 재실행 |
| 거절 | waiting_approval → ready | 거절 시각을 감사 기록하고 분석 호출 없이 복귀 | 계획·요청 ID 삭제 |
| 이 블록 삭제 | ready → completed | 존재하는 block만 삭제; 마지막 block이면 안전한 오류 | 빈 보고서 성공 처리 |
| 이 차트 복제 | ready → completed | 새 ID를 서버가 발급하고 Artifact/query lineage 보존 | 모델이 ID·query 생성 |
| 요약 아래 절반 폭으로 이동 | ready → completed | 기존 block·기준 block을 검증하고 서버가 실제 좌표 계산 | 모델 좌표 직접 신뢰 |
| 방금 변경 되돌려줘 | ready → completed | 직전 version snapshot으로 새 Revision 생성 | 과거 version UPDATE·삭제 |
| 동시에 다른 편집 발생 | 409 conflict | CAS 충돌을 공개하고 현재 최신본 재조회 안내 | 마지막 write로 덮어쓰기 |
| 외부 시스템 장애 | typed failed | 안전한 error code와 재시도 가능 여부만 안내 | mock·기존 Artifact로 성공 위장 |
| 새로고침 | 현재 phase 복구 | 세션과 completed Revision을 서버에서 재조회 | 브라우저 저장소만 신뢰 |

# 3. 권장 대화 톤과 응답 구조

## 3.1 정상 응답

예시 요약 블록을 복제했습니다. 기존 Artifact 근거와 query lineage는 그대로 유지했고, 새 Revision 8로 저장했습니다.

## 3.2 명확화 응답

예시 비교할 지표가 두 가지입니다. 객실 매출과 총매출 중 어느 지표를 기준으로 할까요?

## 3.3 승인 대기 응답

예시 현재 Artifact에는 직전 월 값이 없어 새 분석이 필요합니다. 기간: 현재 월과 직전 월, 지표: 총매출. 승인 전에는 데이터를 조회하지 않습니다.

## 3.4 안전한 실패 응답

예시 다른 편집이 먼저 저장되어 현재 변경을 적용하지 않았습니다. 최신 Revision을 불러온 뒤 다시 요청해 주세요. (REPORT_REVISION_CONFLICT)

## 3.5 응답에 포함할 것과 제외할 것

| 포함 | 제외 |
| --- | --- |
| 무엇이 바뀌는지, 승인 필요 여부, 현재 phase, 결과 Revision, 안전한 error code | SQL 원문, credential, raw model metadata, 내부 trace, 다른 사용자의 Artifact 존재 |
| 근거가 부족한 이유와 필요한 기간·지표·차원 | 모델이 추측한 table·column·권한·운영 데이터 |

# 4. 앞으로 더욱 고도화할 기능

| 우선순위 | 기능 | 구현 범위 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 변경 미리보기와 승인 | GPT patch를 즉시 저장하지 않고 before/after diff를 보여준 뒤 승인 시 CAS 저장 | 안전성과 사용자 통제 완성 |
| P1 | 다단계 Revision 복원 | 직전 한 단계가 아니라 owner 범위의 version 목록에서 선택해 새 Revision 생성 | 실수 복구 범위 확대 |
| P1 | 변경 이력·diff 화면 | 세션별 명령, 변경 연산, 모델/prompt hash, 결과 version을 읽기 쉽게 표시 | 감사와 설명 가능성 |
| P1 | 일괄 편집 | 여러 block 선택 후 이동·삭제·복제·폭 조정을 하나의 원자 patch로 처리 | 반복 작업 감소 |
| P1 | 취소·재시도 | 모델 실패와 CAS 충돌을 구분하고 안전한 patch 재생성·취소 제공 | 실패 복구 개선 |
| P2 | 실제 편집 E2E | 최신 GPT release + App DB + 로그인 + Browser를 같은 session ID로 검증 | unit을 실제 동작 증거로 전환 |
| P2 | 신규 데이터 E2E | DataHub read actor, semantic release, SQL Guard, Trino, Artifact, Revision 연결 | 데이터 분석 에이전트 완성 |
| P3 | crash recovery | running_data_agent 구간의 lease/outbox/worker를 운영 필요성 확인 후 설계 | process crash 복구 |

## 4.1 다음 구현 권장 흐름

서버에 waiting_patch_approval 상태와 pending patch 감사 저장 경계를 추가한다.

프런트에 제목·블록·배치의 변경 전/후 미리보기 카드를 표시한다.

승인 API는 owner·session·decision hash·phase·base revision을 같은 조건으로 claim한다.

승인 성공만 기존 finalize_existing_assistant_patch CAS 경계를 호출한다.

거절은 patch와 거절 시각을 보존하고 분석·Revision 저장 없이 ready로 복귀한다.

중복 승인·거절, 새로고침 복구, 동시 편집 충돌을 Backend·Frontend fake로 검증한다.

# 5. 완료 판정 기준

완료의 의미 화면이 보이거나 모델이 응답한 것만으로 완료라고 하지 않는다. 각 기능은 서버 상태, DB Revision, 권한, lineage, 새로고침 복구와 실패 경로까지 같은 식별자로 검증되어야 한다.

기존 Artifact 편집: 모델 patch → 서버 검증 → CAS Revision → Canvas 재조회

신규 분석: 승인 전 실행 0회 → 승인 후 controller 1회 → Artifact lineage 검증

복원: 과거 version 변경 0회 → 직전 snapshot으로 새 version 1개 생성

중복 요청: 모델·controller·Revision 저장이 추가로 실행되지 않음

오류: 다른 사용자의 객체나 SQL·credential을 노출하지 않는 typed failure

증거: unit/contract, integration, Browser E2E를 구분해 보고

# 6. 발표용 짧은 설명

3문장 보고서 에이전트는 사용자의 자연어 지시를 strict patch로 바꾸고 서버가 다시 검증해 새 Revision으로 저장합니다. 현재는 제목·문구·차트·배치 수정과 삭제·복제·직전 되돌리기까지 구현했으며, 신규 데이터는 승인 뒤에만 분석합니다. 다음 단계는 변경 미리보기와 사용자 승인을 추가하고 최신 GPT·App DB·Browser에서 실제 편집 흐름을 검증하는 것입니다.

# 7. 범위와 주의사항

DataHub 없이 기존 Artifact 기반 보고서 편집 기능을 개발·검증할 수 있다.

신규 데이터 분석 live E2E에는 별도 read actor/token, semantic release와 Trino 연결이 필요하다.

현재 DataHub 일반 토큰은 HTTP 401이며 read/publish 분리 계약을 충족하지 않는다.

운영 mock, 질문별 응답, 고정 SQL, fallback Artifact를 production에 추가하지 않는다.

최신 release의 실제 GPT 호출은 비용 승인 후 별도 검증한다.