| SK네트웍스 Family AI 캠프 29기 : 3팀 Answervice 프로젝트 기획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 기획·팀 검토 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 8. 13. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN29-FINAL-3TEAM |
| 작성 팀원 | 박준희(PM) · 정승 · 윤대성 · 김재홍 · 송민지 |

| 프로젝트 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 프로젝트 주제

- 문제 정의

- 시장조사 및 BM 분석

- 시스템 구성 기획

- 모델링 계획

- 데이터 수집 전략

- 역할분담(R&R)

- 변경 내역

# 1. 프로젝트 주제

Answervice - 검증된 대화형 데이터 분석·반복 Report 서비스

## 1.1 프로젝트 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 설명 | Answervice의 문제 정의·서비스 범위·시스템 구성·AI 적용·데이터 전략·역할분담을 정리한 프로젝트 기획서 |
| 문서 분류 | 기획 |
| 버전 | v5.1 |
| 문서 기준일 | 2026-08-13 12:35 |
| 작성·수정 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 |
| 산출물 번호 | 03 |
| 제출 일자 | 2026-08-13 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 기간 | 2026-07-10~2026-09-03 |
| 서비스명 | Answervice |
| 한 줄 정의 | 여러 업무 시스템에 흩어진 기업 데이터를 자연어로 분석하고, 데이터 기준과 권한을 확인한 뒤 SQL과 실행 결과를 검증하여 표·차트·설명으로 제공하고, 검증된 분석을 저장·재실행해 반복 보고에 활용하는 기업 내부 데이터 분석·리포팅 서비스 |
| 검증 도메인 | 호텔·리조트 운영 |
| 검증 데이터 | 실제 고객 데이터가 아닌 결정론적 합성 데이터 |
| 대표 사용자 | 현업 분석 담당자·데이터 관리자·의사결정자·감사자 |
| 대표 질문 | 지난달 골드 회원의 객실 매출과 F&B 매출을 지점별로 비교 |
| 현재 문서 상태 | 현재 기획 기준을 정리한 문서이며, 구현 완료 여부는 코드·시험 결과·실행 증적으로 별도 판정 |

## 1.2 구현 흐름

질문 → 질문 구조화 → 내부검증 → 통합조회 → 결과분석·표·차트·설명 → 보고서 저장·재실행

• AI 적용 범위: 질문 구조화·SQL 초안 생성·검증된 결과 설명

• 통제 범위: 권한·지표·JOIN·기간·실행 허용은 FastAPI Control Plane과 승인 Rule이 결정

• 재현성: Analysis Run과 Result는 덮어쓰지 않고 Version·Trace·근거를 보존

## 1.3 범위와 우선순위

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| 핵심 범위 | 자연어 질문 구조화, 승인 Context, G1·G2·G3, Trino 교차 조회, Analysis 저장·재실행, Report 수동 실행, Trace, Golden E2E·보안 검증 |
| 보조 범위 | 결과, 정기보고 생성, 데이터 카탈로그·Audit UI, 백업·복구·성능 고도화 |

## 1.4 사용자와 종료 지점

| 사용자 | 주요 권한 | 업무 종료 |
| --- | --- | --- |
| 분석 사용자 | 승인 범위의 질문·결과·근거 확인, Analysis 저장·재실행 | 분석 결과 확인 |
| 관리자 | Report 정의 승인·수동 실행·선택 기능 활성화 | 승인·보류·반려 |
| 데이터 관리자 | Asset Binding·Business Rule·권한·연결 상태 관리 | 자산과 규칙의 유효성 확인 |
| 감사자 | 권한·Context·Gate·Query·Result·Report Trace 조회 | 읽기 전용 증적 확인 |

## 1.5 성공 기준

• 대표 질문이 객실·멤버십·F&B 3개 Source를 실제 Trino에서 조회

• 정렬·Type·허용 오차를 정규화한 결과가 Gold Result와 일치

• Source DB 쓰기 성공 0건·권한 없는 민감정보 노출 0건

• 기간 변경 재실행 시 새 Analysis Run 생성·과거 Run 불변

• Report 일부 실패 시 과거 결과를 최신 결과로 표시하지 않음

# 2. 문제 정의

• 데이터 위치: 업무 시스템별로 데이터가 분산되어 질문마다 필요한 자산과 연결 키를 확인해야 함

• 분석 기준: 지표·기간·JOIN·권한 규칙이 분산되면 같은 질문도 서로 다른 결과가 나올 수 있음

• 실행 통제: Answervice는 질문별 승인 Context와 G1·G2·G3를 적용해 SQL 생성·실행·결과 제공을 단계별 검증

| ID | 현재 문제 | 영향 | 해결 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 업무 데이터가 여러 시스템에 분산 | 데이터 위치·연결 키·갱신 시각을 매번 확인 | 질문별 최소 승인 Context와 Asset Binding으로 연결 |
| P-02 | 지표·JOIN·기간 계산 기준이 분산 | 같은 질문도 계산 결과가 달라질 수 있음 | Version이 있는 Metric·JOIN·Time·Identity Rule 적용 |
| P-03 | AI가 만든 SQL을 바로 실행할 위험 | 권한 밖 조회·잘못된 JOIN·쓰기 명령 가능 | G1·G2·Trino ACL·읽기 전용 계정·G3의 다층 통제 |
| P-04 | 한 번 만든 분석이 대화에만 남음 | 반복 보고 때 같은 분석을 다시 수행 | Analysis Definition·Run·Result와 Report Block으로 재사용 |
| P-05 | 결과의 근거와 Version 추적이 어려움 | 오류 원인·재현 조건·책임 경계 확인 지연 | request_id·Query ID·Rule·Binding·Policy·Model Version Trace |

## 2.1 핵심 검증 가설

• 승인 Metadata·Binding·Rule을 충분히 제공하면 AI는 전체 Schema를 탐색하지 않고 필요한 범위 안에서 SQL을 생성할 수 있음

• G1·G2·읽기 전용 실행 계정·G3를 함께 적용하면 권한 밖 조회와 쓰기 명령 등 준비한 위협 시나리오를 단계별로 차단할 수 있음

• 검증된 Analysis를 조건만 바꾸어 재실행하면 반복 보고 시 동일한 분석을 다시 설계하는 작업을 줄일 수 있음

• Golden Result 비교를 통해 SQL 문장 차이보다 실제 업무 결과가 일치하는지를 중심으로 정확도를 평가할 수 있음

## 2.2 주요 위험과 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| Metadata와 실행 경로 불일치 | Version이 있는 Asset Binding과 Health Test |
| 잘못된 Metric·JOIN | Business Rule·G2·G3 신호·Gold Result 비교 |
| 권한 누락 | Context Filter·G1·G2·Trino Access Control·Source 읽기 전용 계정 |
| 민감정보 외부 전송 | Raw Result를 Backend 내부에 유지하고 G3·정제 후 전달 |
| Federated Query 지연 | Timeout·Cancellation·Resource Group·Scanned Data 실측 |
| 범위 확대 | P0 완료선 우선·P1 별도 승인·P2 비활성 |

# 3. 시장조사 및 BM 분석

## 3.1 유사 해결 방식과 공백

| 분류 | 강점 | 남는 문제 |
| --- | --- | --- |
| 기존 BI | 정해진 KPI 반복 조회에 강점 | 새로운 교차 질문과 규칙 확인은 별도 분석 필요 |
| Data Catalog | 자산 검색·설명·Owner·Lineage 관리 | 질문별 Metric·JOIN·권한과 SQL 실행은 별도 통제 필요 |
| Federated Query | 여러 DB를 하나의 SQL로 조회 | 업무 의미·권한·결과 정답성은 자동 결정하지 않음 |
| 일반 Text-to-SQL | 자연어에서 SQL 초안 생성 | Schema 과다 노출·미승인 JOIN·실행 통제 위험 |

## 3.2 차별점

• 데이터 위치와 실행 경로를 연결: DataHub의 Dataset 정보와 Trino의 실제 조회 대상을 Asset Binding으로 연결

• 업무 규칙을 모델 Prompt와 분리: 지표·JOIN·시간·고객 식별 기준을 Version이 있는 계약으로 관리

• 생성 전·실행 전·결과 제공 전 검증: G1·G2·G3와 원천 읽기 전용 계정을 결합

• 분석 정의와 실행 이력을 분리 저장하여 조건을 바꾼 재실행과 반복 보고에 재사용

• 정확도는 SQL 문자열 일치보다 Golden Result와 실행 결과의 일치 여부로 평가

## 3.3 제공 가치와 측정

| 가치 | 제공 방식 | 검증 지표 |
| --- | --- | --- |
| 교차 분석 | 필요한 1~3개 Source를 승인된 JOIN으로 연결 | 3개 Source Golden Result 일치율 |
| 안전한 실행 | 생성 전·실행 전·결과 제공 전 Gate 적용 | 정의한 공격 Corpus 차단·Source 쓰기 0건 |
| 반복 활용 | 검증된 Analysis를 Parameter로 재실행 | 새 Run 생성·과거 Run 불변 |
| 보고 자동화 | 여러 Analysis Block을 같은 report_as_of로 실행 | 성공·부분 성공·실패와 Block별 상태 |
| 재현성 | 입력·Rule·Binding·Policy·Model·Data Version 저장 | request_id에서 Result까지 Trace 완전성 |

## 3.4 단계형 도입

1. 1단계: 합성 데이터 Demo에서 Golden Path·보안·재현성 검증

2. 2단계: 비식별 표본 데이터로 Schema·연결 키·Metric 적합성 확인

3. 3단계: 제한된 사용자 Pilot에서 정확도·지연·업무 재작업 감소 측정

4. 4단계: 효과·보안·운영 비용이 확인된 기능만 운영 범위로 편입

# 4. 시스템 구성 기획

## 4.1 전체 서비스 상세 흐름

사용자 질문 → React → FastAPI/Auth → 질문 구조화 → DataHub Metadata·Business Rule → 승인 Context → G1 → SQL 선택·생성 → G2 → Trino → G3 → 결과 정제·표·차트·설명 → Analysis → Report

## 4.2 구성요소 책임

| 구성요소 | 책임 | 하지 않는 일 |
| --- | --- | --- |
| React Frontend | 질문 입력, 진행 상태, 표·차트·근거, 저장 분석·보고서 표시 | 권한·지표·Gate 재판정 |
| FastAPI Control Plane | 인증, 요청 상태 관리, 승인 Context 구성, G1·G2·G3, 실행·저장 조정 | 자유로운 무제한 자율 실행 루프 |
| DataHub | Dataset·Column의 위치·설명·Owner·Domain·Tag·Lineage Metadata 제공 | 최종 지표·JOIN·권한 결정 |
| Asset Binding | DataHub Dataset URN과 Trino FQN을 Version과 상태로 연결 | SQL 생성·실행 |
| Business Rule | 지표·JOIN·시간·고객 식별·권한 기준을 승인 규칙으로 관리 | 자연어 질문 해석 |
| 질문 구조화 | 질문에서 지표·기간·차원·필터·모호성을 구조화 | 물리 Table·JOIN·권한 임의 결정 |
| SQL Generator | 승인 Context 안에서 Trino SQL 초안 생성 또는 승인 SQL 재사용 | Schema 자유 탐색·권한 판단·직접 실행 |
| Trino | 여러 원천 DB를 읽기 전용으로 연합 조회 | 업무 규칙 승인·결과 정답 판정 |
| 결과 설명 | G3를 통과한 결과의 숫자·기간·기준·한계를 설명 | 결과에 없는 수치·인과 추정 |

## 4.3 승인 Context 구성

구조화 요청 + 사용자 권한 + DataHub Metadata + 활성 Asset Binding + Business Rule = Approved Context Package

• 최소 범위: 질문에 필요한 Dataset·Table·Column만 Context에 포함

• 추적 정보: Rule·Binding·Policy Version과 근거(Evidence)를 함께 저장

• 실행 조건: G1이 PASS가 아니면 SQL 생성·선택 단계로 진행하지 않음

## 4.4 검증 Gate

| Gate | 시점 | 검사 | 실패 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 Context Gate | SQL 생성 전 | Metric·Dataset·Binding·JOIN·Time·Permission 완전성 | SQL 생성 없이 확인 요청 또는 차단 |
| G2 SQL Policy Gate | SQL 실행 전 | AST·읽기 전용·승인 자산·컬럼·JOIN·함수·복잡도 | 실행 차단·정형 오류로 최대 1회 수정 |
| G3 Result Validation Gate | 결과 제공 전 | Schema·크기·민감정보·JOIN 증폭·Metric 범위 | 설명·저장·Report 전달 차단 |

## 4.5 분석 및 보고서 생성(Analysis·Report) 저장 구조

| Entity | 저장 내용 |
| --- | --- |
| Analysis Definition | 분석 의미·Metric·Dimension·Filter Schema·기간 Rule·Version |
| Analysis Run | 사용자·as_of·Parameter·Rule/Binding/Policy/Model Version·Query ID·Gate 상태 |
| Analysis Result | 정제 결과·표·차트·설명·검증 상태·근거 |
| Report Definition | Analysis Definition을 참조하는 Block 구성 |
| Report Run | 공통 report_as_of로 실행한 Report 이력 |
| Block Run | 각 Block이 생성한 새 Analysis Run과 성공·실패 상태 |

## 4.6 Orchestrator 상태와 Trace

요청 접수 → 질문 구조화 → Context 구성 → G1 → SQL 선택·생성 → G2 → Trino 조회 → G3 → 결과 정제·설명 → 저장

• 최종 상태: SUCCEEDED·BLOCKED·FAILED·CANCELLED

• Trace: request_id·단계·지연·오류 코드·Version·Trino Query ID

• 제외: Secret·불필요한 개인정보·전체 Raw Result·Private Chain-of-thought

# 5. 모델링 계획

## 5.1 모델 역할

| 단계 | 입출력 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 질문 구조화 | 자연어 질문 → 구조화 요청 | Schema 준수·의도·모호성 탐지 |
| SQL 생성 | 승인 Context → Trino SQL 초안 | 실행 결과 정확도·Context 위반·지연 |
| SQL 수정 | G2 정형 오류에 한해 최대 1회 수정 | 수정 성공률·추가 지연·재실패 종료 |
| 결과 설명 | G3 통과 결과 → 한국어 설명 | 숫자·기간 충실도·근거성·불필요한 인과 차단 |

## 5.2 현재 AI 모델 운용 기준

| 항목 | 운영 기준 |
| --- | --- |
| 사용 모델 | OpenAI gpt-5.4-mini API |
| 적용 범위 | 질문 구조화·SQL 초안 생성·검증된 결과 설명 |
| 입력 범위 | 승인 Context와 필요한 Schema·Rule만 전달 |
| 추적 정보 | Model·Prompt·Context Version과 request_id 기록 |

• 모델은 업무 규칙을 결정하지 않으며 승인된 Context 안에서만 추론

• 구조화 출력과 SQL 출력은 정해진 Schema·Policy 검증을 통과해야 다음 단계로 진행

• 모델·Prompt 변경 시 Golden Case를 다시 실행해 정확도·Gate 위반·지연을 회귀 검증

• 실패 원인은 Model Error와 Data·Context·Rule·Policy·Engine Error를 분리 기록

## 5.3 Gold Dataset과 평가

• Case 구성: 질문·구조화 요청·승인 Context·Gold SQL·Expected Result·비교 규칙·Version

• 난이도: 단일 Source·복합 SQL·2개 Source·3개 Source·Temporal

• 누수 방지: Intent Family·JOIN Graph·Query Template·Temporal Pattern 단위 분리

• 최우선 지표: Execution Result Accuracy

• 오류 분리: Data·Context·Binding·Rule·Time·Policy·Engine·Model Error

## 5.4 모델 운영 원칙

• 권한·지표·JOIN·기간·실행 허용은 모델이 아닌 Control Plane과 승인 Rule이 결정

• G1 통과 전 SQL 생성 금지, G2 통과 전 실행 금지, G3 통과 전 사용자 결과 제공 금지

• G2의 정형 오류는 최대 1회만 수정하고 재실패 시 종료

• 모델·Prompt Version은 실행 이력과 함께 저장하여 결과 재현성을 확보

• Raw Result 전체를 모델 입력으로 직접 노출하지 않고 정제·검증된 최소 결과만 설명 단계에 사용

# 6. 데이터 수집 전략

## 6.1 데이터 원칙

• 실제 고객 데이터 대신 합성 데이터만 사용

• 합성 여부·seed·schema·scenario·snapshot Version을 기록해 재현 가능하게 관리

• 질문별로 필요한 최소 데이터 원천만 선택하여 조회 범위를 제한

• 5개 Catalog 연결 상태는 별도 Smoke Test로 확인

• 원천 DB 계정과 Trino 조회 경로는 읽기 전용으로 구성

## 6.2 5개 논리 Source와 4개 DBMS

| Source | DBMS | 대표 데이터 | 사용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 객실 운영 | PostgreSQL | 예약·투숙·객실 매출·취소 | Golden Path |
| F&B | MySQL | 주문·결제·환불 | Golden Path |
| 멤버십 | SQL Server | 회원·등급 이력·고객 ID 연결 | Golden Path |
| 시설 운영 | ClickHouse | 시설 이용·점검·장애 Event | 별도 시나리오 |
| 연회·행사 | PostgreSQL | 행사 예약·고객·매출 | 별도 시나리오 |

## 6.3 Golden 데이터 경계 사례

• 시스템별 고객 ID 차이와 승인된 Identity Mapping

• 회원 등급 유효 기간과 event-time 기준

• 취소·환불·음수 금액 정책

• 중복·누락·Null과 Source별 갱신 시각 차이

• 잘못된 N:M JOIN으로 발생하는 결과 증폭

## 6.4 Metadata·Binding·Rule

| 계층 | 관리 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| Schema | Table·Column·Type·Key | Source와 Trino Type Mapping |
| DataHub Metadata | 설명·Owner·Domain·Tag·Lineage | Ingestion·Search API |
| Asset Binding | Dataset URN↔Trino FQN·상태·Version | Table 존재·Column Signature |
| Business Rule | Metric·JOIN·Time·Identity | Rule별 단위 시험·Gold Result |
| Permission | Role별 Domain·Asset·Column | Context·G1·G2·Trino ACL |

## 6.5 품질·보안·재현성

• Source별 Row Count·Sum·PK·FK·Null·Duplicate 검증

• Date·Timezone·Decimal·Null·String Type Mapping 검증

• G2에서 DDL·DML·CALL·System Execute·Passthrough Query 차단

• G3에서 Row·Column·Payload 상한과 민감정보 Pattern 확인

• Release Manifest에 Data Snapshot·Rule·Binding·Policy Version 기록

# 7. 역할분담(R&R)

## 7.1 팀원별 역할

| 담당 | 책임 영역 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 박준희 (PM) | 프로젝트 기획·통합·품질·Release | 공통 계약·통합 시험·보안·복구·Release 관리 |
| 정승 | 데이터 플랫폼·Metadata·연합 조회 | 5개 Source·4개 DBMS·합성 DDL/Seed·DataHub·Trino·Golden Fixture |
| 윤대성 | AI 모델·Prompt·평가 | 질문 구조화·SQL 생성/수정·결과 설명·Prompt Version·평가 Runner |
| 김재홍 | Backend Control Plane | FastAPI·Controller·Context·G1/G2/G3·Analysis·Audit·Worker·Migration |
| 송민지 | Frontend·Report | Chat·Evidence·Chart·Saved Analysis·Report·Catalog·Audit UI |

## 7.2 협업·통합 원칙

• 기준 우선순위: 문서 서술보다 실제 코드·API 계약·DB 스키마·시험 결과·실행 증적을 우선

• 상태 표현: 미완료·미검증 기능은 완료로 표현하지 않고 현재 상태를 명확히 구분

• 통합 순서: 질문 → 승인 Context → G1/G2/G3 → Trino 조회 → 결과 → Analysis 저장 → Report 흐름을 우선 검증

• 변경 관리: API·DB·Prompt 계약 변경 시 연동되는 생산자·소비자 구간을 함께 검증

• 검증 기록: 핵심 사용자 흐름은 통합 시험과 E2E 기준으로 확인하고 결과를 남김

• 결과 상태: 실행한 검증은 PASS/FAIL, 환경 제약으로 수행하지 못한 항목은 BLOCKED로 구분

## 7.3 주요 일정

| 단계 | 기간 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| I2 | 08/10~08/14 | 3개 Source Golden Path와 결과 Hash |
| I3 | 08/17~08/21 | 5개 Catalog·Model 비교·보안 기준선 |
| I4 | 08/24~08/28 | Analysis→Report 수동 실행·부분 실패·이력 |
| RC1 | 08/31 | Coverage Matrix와 Release 후보 판정 |
| I5 | 09/02 | Code·Data·Model·Prompt·Policy·Runbook 동결 |
| 최종 발표 | 09/03 | 승인 SHA·고정 Fixture로 시연 |

# 8. 변경 내역

| 버전 | 일시 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v5.1 | 2026-08-13 12:35 | 기획서 전반을 개조식으로 정리하고 최신 서비스 흐름과 AI 운용 기준을 반영. R&R의 역할 코드, 특정 브랜치·파일 의존 문구, 현재 미사용 모델 후보 계획과 별도 검증 부록을 제거 |
| v5.0 | 2026-08-13 11:00 | Answervice 기준 3개 Source Golden Path, DataHub·Trino, G1·G2·G3, Analysis·Report, 범위와 5인 역할분담 반영 |
| v4.2 | 2026-07-23 12:07 | SensePlace 합성 VOC·운영 분석 PoC 기준 보완 |