SK네트웍스 Family AI 29기 · 3팀

벡터DB 구축 결과서

| 산출물 단계 | 제출 일자 | 저장소 기준 | 작성 팀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델링 및 평가 · 최신화 검증본 | 2026. 08. 13. | MLnRAG 5edecc55f + 2026-08-13 working tree | 29기 3팀 |

현재 구축 상태: RAG 검색·권한 통제·근거 제한 답변·portable E2E 코드는 구현되어 있으며, 관련 단위·계약 테스트 62개가 통과했다. 다만 운영 LLM 평가와 최신 Docker 전체 E2E는 미실행(Not Run)이고, Tool Registry는 비활성·미승인(enabled=false / NOT_APPROVED) 상태다.

근거 저장소: hijun318-eng/skn29_final_3team / MLnRAG 5edecc55f + 2026-08-13 working tree · 프로젝트 계약상 P2 NOT_APPROVED

0. 의사결정 요약

| 질문 | 결정 |
| --- | --- |
| 해결 대상 | 사내 정책·업무 매뉴얼 질문에서 권한에 맞는 근거 문서를 찾아 문서·버전·페이지와 함께 반환 |
| RAG 적용 이유 | LLM 기억에 의존하지 않고 승인된 문서를 답변 근거로 제한 |
| 검색 전략 | PII/Secret 통제 → token chunk → Qwen3 embedding → pgvector → 권한 선필터 → hybrid 검색 → citation |
| 비교 기준 | 실행 증적이 있는 Qwen3 과거(08.04)·최신(08.10) 결과만 정량 비교. BGE/E5·Lexical/vector 후보는 설정 수준 |
| 핵심 결과 | 일반 187개 Recall@3 0.9037 · Recall@5 0.9144 · nDCG@10 0.8634 · 범위 밖 12/12 차단 |
| 최종 판정 | 로컬 검색·권한·감사 기반은 확인. P2 미승인, Tool 비활성, 운영 LLM·최신 Docker 전체 E2E는 미실행 |

운영 판정: 문서를 찾고 근거를 반환하는 로컬 PoC 범위는 유지한다. 사람 확인 없는 자동 확정 답변과 운영 Tool 활성화는 승인 전까지 차단한다.

1. 구축 목적 및 적용 범위

### 1.1 문제 정의 및 구축 범위

• 문제: 호텔 운영 매뉴얼이 PDF로 분산되어 있고 문서마다 권한·승인 상태·유효기간이 달라, 질문 시 사용할 수 있는 근거가 달라진다.

• 목표: 정책·매뉴얼 질문에 대해 허용된 문서만 검색하고 문서명·버전·발효 기준·페이지를 근거로 반환한다.

• 적용 위치: Answervice의 정형 분석 경로와 분리된 P2 문서 검색 계층으로 적용한다.

• 포함 범위: PDF 파싱, PII 마스킹, Secret 적재 차단, token chunking, Qwen3 임베딩, pgvector 적재, hybrid 검색, 권한·상태·유효기간 선필터, reranker, citation, 감사 로그, 문서 lifecycle.

• 연동 원칙: 정형 수치는 SQL 근거, 정책·매뉴얼은 문서 근거(DOCUMENT evidence)로 분리한다. 두 근거를 함께 쓰더라도 관측 사실·문서 사실·해석을 구분한다.

• 제외 범위: GraphDB, 운영 LLM 품질 승인, 실서비스 인증·gateway 연동, 운영 SLA·RPO/RTO 승인은 이번 구축 범위에 포함하지 않는다.

### 1.2 데이터 저장 목적 및 활용 구분

| 데이터 유형 | 저장소 구분 | 주요 활용 목적 | 데이터 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비정형 PDF 본문 | PostgreSQL 16 + pgvector 0.8.5 | 문서 근거의 의미·hybrid 검색 | 개별 업무 매뉴얼 37개, 최신 재검증 235 chunk |
| 문서 메타데이터 | PostgreSQL 관계형 테이블 | 권한·상태·유효기간·버전·페이지 필터 | document_id, version, role_scope, status, 날짜, citation |
| 수명주기 이력 | document_versions / lifecycle_logs | 갱신·soft delete·복원·이전 버전 보존 | checksum 기반 UNCHANGED 판정 포함 |
| 감사·Tool 계약 | audit_logs / tool_registry | 질의 해시, 결과 상태, latency, Tool 활성 통제 | 원문 질문 대신 SHA-256 저장 |
| 통합본 보존본 | data/rag/reference | 자료 보존 및 대조 | 통합 PDF 1개, 검색 적재 제외 |
| 관계 그래프 | N/A — GraphDB 미구현 | 현재 검색에는 사용하지 않음 | node 0, edge 0 |

수량 해석: 259는 최초 적재·backup/restore 기능검사 시점의 이력이고, 235는 반복 문구 정정 후 재색인된 최신 활성 검색 단위다. 서로 다른 시점의 수치이므로 합산하거나 같은 분모로 사용하지 않는다.

2. 벡터DB·GraphDB 기술 설계 명세

### 2.1 벡터 데이터베이스 설계

| 항목 | 명세 내용 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- |
| 임베딩 모델 | Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B · pinned revision 97b0…65b3 | 한국어 포함 다국어, Apache 2.0, 로컬 실행 가능 |
| 런타임 | PyTorch + sentence-transformers · RAG_DEVICE=auto | CUDA 사용 가능 시 cuda:0, 아니면 CPU fallback |
| 차원·정규화 | 1,024차원 · L2 normalize | cosine 유사도와 일관된 점수 계산 |
| query instruction | query prompt 사용 · max sequence 2,048 | Qwen3 검색 권장 입력 형식 적용 |
| chunk | 최대 384 token · overlap 64 token · 최소 24 token | 문맥 보존, tokenizer 일관성, 빈 페이지·짧은 조각 통제 |
| 색인 | HNSW · vector_cosine_ops | pgvector 근사 최근접 검색과 운영 단순성 |
| hybrid 점수 | vector floor + 0.7×vector + 0.3×lexical | 구어체·정확 용어를 함께 보완 |
| 접근 선필터 | role/status/effective/expires를 후보 생성 전에 적용 | 무권한·만료·폐기 문서 노출 방지 |
| 검색 정책 | min score 0.35 · top-k 5 · 문서당 최대 2 chunk | 저점수 오탐 억제와 출처 다양성 확보 |
| DB index | role_scope GIN, status/date, title/content trigram | 메타데이터·lexical 필터 비용 완화 |

### 2.2 비교 전략과 선정 근거

| 비교 대상 | 역할 | 현재 근거 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lexical-only | 정확 용어 기준선 | benchmark B01 설정 존재 | 정량 실행 결과 미인정 |
| Qwen3 vector-only | 의미 검색 후보 | benchmark B02 설정 | 별도 승인 비교표 없음 |
| Qwen3 hybrid | 현재 구현 전략 | 실제 pgvector 경로 재검증 결과 존재 | 로컬 채택 |
| BGE-M3 | 다국어 embedding 후보 | revision placeholder | 실행 결과 미인정 |
| multilingual-e5-large | 다국어 embedding 후보 | revision placeholder | 실행 결과 미인정 |
| 과거 Qwen3 결과 | 동일 계열 시계열 비교 | 2026.08.04 결과 | 최신 결과와 비교 가능 |

비교 원칙: 모델 후보 이름이 설정 파일에 존재하는 것과 실제 벤치마크 완료는 구분한다. 정량 비교는 실행 증적이 있는 Qwen3 최신/과거 결과만 인정한다.

### 2.3 그래프 데이터베이스 설계

구현 상태: N/A GraphDB는 구현하지 않았다. P2 초기 원칙에 따라 합성·소규모 문서에서는 PostgreSQL과 pgvector만 사용해 서비스 수와 운영 복잡도를 줄였다. 따라서 node/edge schema, Cypher query, 관계 탐색 정확도는 평가 대상이 아니며 node 0개, edge 0개이다.

• 현재 결정: 현재는 PostgreSQL + pgvector만 사용하며 node 0개·edge 0개로 유지한다.

• 도입 조건: 다단계 관계 추론 요구가 실제로 발생하고, pgvector metadata filter·관계형 SQL join의 측정 한계가 확인될 때만 별도 비교한다.

### 2.4 비정형 데이터 및 메모리 관리 구조

• 원문 관리: data/rag/manuals의 개별 PDF 37개를 검색 원천으로 보존한다. 통합본 1개는 중복 검색을 막기 위해 적재하지 않는다. 최신 활성 검색 단위는 235 chunk다.

• 저장 항목: checksum, manual_id, title, version, 승인·상태, role_scope, 유효기간, 페이지, section, snippet을 chunk와 함께 저장한다.

• 후속 문맥: 최근 발화 최대 3개와 선택 문서 ID 최대 10개만 검색 입력에 포함한다. 장기 session memory는 아직 연결하지 않았다.

• 보안 원칙: 문서 본문은 시스템 지시가 아니라 인용 데이터로 취급한다. 문서가 Tool 호출이나 권한 변경을 지시해도 실행하지 않는다.

### 2.5 보안·API·Tool 연동 기반

| 통제 항목 | 현재 구현 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 요청 인증 | HMAC secret 32자 이상, timestamp/nonce 검증 | 로컬 계약 구현 |
| 민감정보 | PII 마스킹, Secret 형태 적재 거부 | 단위 검증 통과 |
| 감사 | 질문·문맥 canonical JSON의 SHA-256, role/result/latency 저장 | 원문 미저장 |
| evidence 분리 | SQL=정형 수치, DOCUMENT=정책·매뉴얼 근거 | 계약 구현 |
| Tool Registry | internal-manual-search 0.5.0-poc | 비활성·미승인 (enabled=false / NOT_APPROVED) |
| 서비스 연동 | FastAPI rag-api·local answer·signed E2E 계약 | 코드·단위검증 완료 / 전체 Docker E2E 미실행 |

그림 1. 현재 RAG 처리 흐름과 미구현 경계

3. 검색 성능 및 정확도 검증 결과

### 3.1 평가 방법

| 평가군 | 분모 | 평가 목적 | 주요 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 단독 질문 | 187 | 질문 하나로 주 정답 문서를 찾는지 | Recall@1/3/5, Hit@k, nDCG@10 |
| 후속 질문 | 37 | 직전 문맥을 포함하면 정답을 찾는지 | Recall@1/3/5, nDCG@10 |
| 범위 밖 | 12 | 관련 없는 질문에 근거를 만들지 않는지 | 0건 반환 비율 |
| 안전·인용 진단 | 별도 진단군 | 개인정보·권한·오답 유도 위험과 인용 메타데이터 확인 | 검색·차단·citation 진단 |

1. 기준 고정  질문세트·SHA-256·모델 revision·검색 설정을 고정한다.

2. 실제 경로 실행  각 질문을 Qwen3 embedding과 PostgreSQL/pgvector 실제 경로로 검색한다.

3. Recall 판정  주 정답 문서가 상위 k개 안에 있으면 Recall@k 성공으로 계산한다.

4. 보조 정답 분리  허용 보조 문서는 Hit@k로 별도 계산하고 주 정답 Recall과 섞지 않는다.

5. 범위 밖 차단  관련 문서가 없는 질문은 검색 결과 0건일 때 성공으로 계산한다.

6. 과거 비교  과거와 최신 결과를 동일 지표로 비교하고, 원인이 확인되지 않은 변화는 추정으로만 기록한다.

집계 주의: 구조화 평가군의 분모와 기존 최신화 문서의 254개 일괄 실행 기록은 집계 목적이 다르다. 기존 실행 기록은 삭제하지 않고 별도 증적으로 유지한다.

### 3.2 최신 정량 결과

• 평가 해석: 실제 Qwen3·pgvector 경로로 검색 품질을 재평가했다. 아래 수치는 로컬 기술검증 결과이며, 담당자 Gold 질문·정답 페이지와 운영 SLA 승인 전에는 제품 승인 지표로 사용하지 않는다.

| 평가 항목 | 지표 정의 | 측정 결과 | 통과 기준 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 독립 Recall@1 | 주 정답이 Top1에 포함 | 0.7754 · 145/187 | Gold 승인 후 확정 | 2026-08-10 실제 경로 재검증 |
| 독립 Recall@3 | 주 정답이 Top3에 포함 | 0.9037 · 169/187 | Gold 승인 후 확정 | 동일 질문셋 v2.1 |
| 독립 Recall@5 | 주 정답이 Top5에 포함 | 0.9144 · 171/187 | Gold 승인 후 확정 | 동일 질문셋 v2.1 |
| 허용 문서 Hit@3 | 주/보조 정답이 Top3에 포함 | 0.9251 · 173/187 | Gold 승인 후 확정 | allowed document set |
| 후속 문맥 R@3 | 이전 발화 포함 37개 Top3 | 0.8649 · 32/37 | session 연동 전 기능검사 | 최근 대화 포함 Top3 |
| 오답 유도 R@3 | 정정 근거 26개 Top3 | 0.9231 · 실패 2 | sLLM과 별도 판정 | 검색 근거만 평가 |
| 후속 문맥 R@5 | 이전 발화 포함 37개 Top5 | 0.9459 · 35/37 | session 연동 전 기능검사 | 최근 대화 포함 Top5 |
| 무근거 범위 밖 | 문서 후보 0건 비율 | 1.0000 · 12/12 | 1.0000 | 범위 밖 질문 0건 |
| 인용 메타데이터 | 문서·버전·페이지 필드 존재 | 1.0000 | 1.0000 | 필수 citation metadata |
| GPU/CPU 일치 | 문항별 검색 순위 동일 | 최신 CPU 교차평가 Not Run | 동일 | 과거 교차 결과와 구분 |
| GPU batch / retrieval p95 | 254개 일괄 평가 | 21.2373초 / 101.7276ms | SLA 아님 | 2026-08-10 로컬 측정 |
| RAG 단위·계약 테스트 | 관련 pytest 실행 | 62 passed / 41.84초 | 전체 통과 | 2026-08-13 시스템 Python |
| 현장 구어체 R@3 | 구어체 37개 Top3 | 0.6757 · 25/37 | 운영 승인 보류 | 구조화 평가군 기준 |
| 일반 nDCG@10 | 정답 순위 품질 | 0.8634 | Gold 승인 후 확정 | 구조화 평가 결과 |

그림 2. 리스크 보완 전·후 유형별 Recall@3

### 3.3 과거 결과와 객관적 비교

| 지표 | 2026.08.04 | 2026.08.10 | 변화 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반 Recall@1 | 0.7968 | 0.7754 | -0.0214 | 소폭 하락 |
| 일반 Recall@3 | 0.9198 | 0.9037 | -0.0161 | Top3 실패 18개 분석 필요 |
| 일반 Recall@5 | 0.9305 | 0.9144 | -0.0161 | 소폭 하락 |
| 후속 Recall@5 | 0.9730 | 0.9459 | -0.0271 | 문맥 실패 2개 증가 |

• 해석: 반복 문구 정정 이후 일부 지표가 소폭 하락했다. 표현 변화가 영향을 준 것으로 보이지만, 실패 질문별 분석 전에는 원인을 확정하지 않는다.

### 3.4 검색 실패 시 대응 전략

• 권한 차단: role·상태·유효기간을 검색 전에 검사하고 허용 후보가 없으면 0건을 반환한다. GUEST와 무권한 STAFF는 우회할 수 없다.

• 저점수 통제: min score 0.35, top-k 5, 문서당 최대 2 chunk, reranker와 근거 ID 검사를 함께 적용한다.

• 후속 질문: 최근 발화와 선택 문서 ID를 명시적으로 전달하며, 문맥이 없으면 독립 질문으로 처리한다.

• 답변 통제: 검색 근거만 사용하는 local answer E2E는 구현했지만, 운영 LLM 안전성·인용 정확도는 미검증이므로 Registry를 비활성으로 유지한다.

• 운영 전 필수: Gold 질문 80건 이상, 정답 페이지, 무권한·만료 문서 0건, p95/SLA, 30분 부하, GPU·model·DB 장애 훈련을 추가한다.

4. 데이터 운영 흐름 및 생명주기

### 4.1 데이터 CRUD 프로세스 및 담당 모듈

| 구분 | 처리 로직 | 담당 에이전트/모듈 |
| --- | --- | --- |
| Load | PDF 파싱 → Secret 차단/PII 마스킹 → chunk → embedding → pgvector 저장 | PdfManualParser / QwenEmbeddingProvider / PgVectorRepository |
| Retrieve | 접근 선필터 → vector+lexical hybrid → 문서 중복 제거 → citation 반환 | SearchAccessPolicy / VectorRetrievalService |
| Update | checksum 비교; 동일하면 UNCHANGED, 변경 시 기존 버전을 archive 후 교체 | DocumentLifecycleRepository / replace_document |
| Delete | 물리 삭제 대신 soft delete와 lifecycle event 기록 | DocumentLifecycleRepository / soft_delete |
| Restore | 삭제·이전 버전에서 복원하고 감사 이력 보존 | DocumentLifecycleRepository / restore |
| Audit | 질문 원문 대신 SHA-256, role/result/latency/tool version 저장 | SecurityAuditRepository / RetrievalAudit |

### 4.2 시나리오 기반 데이터 이동 경로

1) 원문 등록: 담당자가 개별 매뉴얼 PDF를 data/rag/manuals에 등록한다.

2) 보안·파싱: parser가 페이지 텍스트와 메타데이터를 읽고 Secret·PII·빈 페이지를 검사한다.

3) 분할·임베딩: 384 token / overlap 64 / 최소 24 기준으로 chunk를 만들고 Qwen3 1,024차원 embedding을 생성한다.

4) 저장: documents·document_chunks와 vector·version·lifecycle 정보를 PostgreSQL에 저장한다.

5) 검색 통제: HMAC·role·status·validity를 확인한 뒤 허용된 후보만 hybrid 검색한다.

6) 근거 반환: document_id·version·기준 시점·페이지 citation을 DOCUMENT evidence로 반환한다.

7) 정형 근거 분리: SQL 수치가 함께 필요하면 SQL evidence와 DOCUMENT evidence를 분리하고, 문서 검색만으로 인과를 단정하지 않는다.

5. 구축 결과

### 5.1 구축 현황 요약

| 판정 영역 | 현재 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 벡터 저장·검색 | 37문서·235 활성 chunk, Qwen3 hybrid 검색 | 로컬 통과 (LOCAL PASS) |
| 검색 정확도 | 일반 Recall@3 0.9037, Recall@5 0.9144, nDCG@10 0.8634 | 로컬 통과·한계 있음 |
| 보안·권한 | 선필터·HMAC·PII/Secret·감사 계약 | 로컬 통과 (LOCAL PASS) |
| GraphDB | node 0 / edge 0 | 해당 없음 (N/A) |
| 운영 LLM 답변 | 운영 품질 평가 미실행 | 미실행 (NOT RUN) |
| Docker full E2E·부하·복구 | 최신 실행 없음 | 미실행 (NOT RUN) |
| Tool Registry | enabled=false / NOT_APPROVED | 차단 (BLOCKED) |
| RAG 단위·계약 테스트 | 62 passed / 41.84초 | 통과 |
| 운영 통합 상태 | P2 NOT_APPROVED · Tool DISABLED · 운영 통합 NOT_STARTED | 차단·미승인 |

그림 3. 현재 구축 상태 요약

### 5.2 적재·재등록 결과

| 문서 유형 | 원천 문서 수 | chunk 수 |
| --- | --- | --- |
| 개별 내부업무매뉴얼 PDF | 37 | 235 |
| 통합본 PDF(보존·검색 제외) | 1 | 0 |
| GraphDB node / edge | 0 / 0 | N/A |
| 검색 대상 합계 | 37 | 235 |

| 검증 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 신규 DB migration | 기존 4개 성공; 005 model trace 추가 | 005 포함 전체 migration 미실행 |
| 최초 적재 | 문서 37, chunk/vector 259, 경고 0 | 통과 |
| 같은 PDF 재등록 | UNCHANGED 37, 신규 chunk 0 | 통과 |
| 권한 문맥 | MANAGER는 SOP-FRT-003 반환, STAFF는 0건 | 통과 |
| backup·restore | 원본/복구 문서 37, chunk 259 일치 | 기능검사 통과 |
| RAG unittest | 관련 pytest 62개 통과 | 통과 |
| backend 계약 검사 | 24개 + subtest 6개 통과 | 통과 |
| 현재 실시간 재조회 | 최신 Docker full E2E 미실행 | 미실행 |

### 5.3 검색·권한 동작 예시

| 입력/조건 | 실행 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| MANAGER + selected_document_ids=[SOP-FRT-003] | SOP-FRT-003 근거 반환 | 권한과 선택 문서 문맥을 모두 만족 |
| STAFF + 동일 selected_document_ids | 0건 | 선택 ID가 권한 필터를 우회하지 못함 |
| 등록되지 않은 GUEST | 0건 | role allowlist 차단 |
| 유효성 미확정 + 기본 설정 | 0건 | STAFF 기본 검색 차단 유지 |
| allow_unresolved_validity=true + 검토 권한 | 관련 문서 반환 | 명시적 검토 상황만 허용 |
| 인용 출력 | document_id·version·page metadata | 정답 page Gold는 아직 미확정 |

구축 판정: 벡터 검색·권한 통제·감사·근거 제한 답변·portable E2E의 로컬 구현 기반은 확인했다. 다만 운영 승인 근거는 아직 부족하다. P2는 미승인, Tool Registry는 비활성, 최신 Docker 전체 E2E와 운영 LLM 평가는 미실행 상태다.

### 5.4 최신 구현·검증 반영 현황

| 영역 | 현재 구축 내용 | 확인 상태 |
| --- | --- | --- |
| 검색 입력 | 최근 발화 최대 3개 + 선택 문서 최대 10개를 canonical HMAC 서명에 포함 | 변조 차단 계약 유지 |
| chunk·검색 | 384/64 token · 최소 24 · min score 0.35 · hybrid · 문서당 최대 2 chunk | 설정·단위 테스트 확인 / 전체 재적재 미실행 |
| 임베딩 비교 | Qwen3-0.6B 채택. BGE-M3·multilingual-e5-large·lexical baseline은 비교 프로필만 존재 | BGE/E5 revision placeholder로 정량 결과 미인정 |
| 답변 계층 | evidence packing · answer service · deterministic local answer | 근거 밖 인용 차단 계약 / 운영 LLM 평가 미실행 |
| E2E | live → ready → signed search → evidence-bound answer · portable bootstrap | 코드 존재 / 최신 Docker full E2E 미실행 |
| DB | PostgreSQL 16 + pgvector 0.8.5 · migration 001~005 | 005 model trace 추가 / 전체 migration 재실행 미실행 |
| 테스트 | RAG 관련 단위·계약 pytest | 62 passed / 41.84초 |

현재 판정: 로컬 검색·권한·감사·근거 제한 답변 기반은 확인했다. 운영 승인, Gold 80건, 외부 LLM 답변 안전성, 30분 부하, 장애·복구, 최신 Docker 전체 E2E는 아직 완료하지 않았다. 현재 상태는 P2 NOT_APPROVED / Tool DISABLED / 운영 통합 NOT_STARTED다.

### 5.5 구현 근거 파일

| 근거 | 경로/식별자 |
| --- | --- |
| 구현 기준 | MLnRAG 5edecc55f + 2026-08-13 working tree |
| 임베딩·검색 설정 | config/rag/embedding.json · vector_retrieval.json · answer.json · benchmark.json · embedding_models.json |
| DB schema | infrastructure/rag/db/init/001_pgvector.sql ~ 005_rag_model_trace.sql |
| 핵심 코드 | src/rag/embedding_provider.py · pgvector_repository.py · retrieval_service.py · reranker.py · token_chunker.py |
| 문맥·Tool 계약 | src/rag/answer_service.py · evidence_packer.py · local_answer_service.py · e2e/* |
| 질문·원시 결과 | evals/testsets/rag/*v2.1* · evals/reports/rag/*CPU*/*GPU*.json |

### 5.6 남은 위험과 운영 전 필수 조치

| 위험 | 현재 상태 | 필수 조치 |
| --- | --- | --- |
| 현장 구어체 | Recall@3 0.6757 · 실패 12 | 문서·chunk·동의어를 담당자가 재검수 |
| 오답 유도 | Recall@3 0.9231 · 실패 2 | sLLM 정정 답변 평가와 분리 연결 |
| 후속 대화 | Tool 문맥 구현 · 실패 4 | 실제 session store와 gateway 연결 |
| 인용 위치 Gold | 없음 | 담당자 정답 페이지 지정 |
| 문서 유효기간 | 미확정 | 실제 effective/expires 승인 |
| 운영 보안 | HMAC 로컬 계약 | secret manager, HTTPS, gateway 서명 적용 |
| 성능·장애 | 일괄 평가·1회 복구 기능검사 | 30분 부하, p95, DB pool, GPU/model/DB 장애 훈련 |
| GraphDB | 미구현 | 관계 추론 요구와 측정 한계 확인 후 별도 결정 |
| sLLM | 근거 제한 local answer 구현 · 운영 LLM 미승인 | Gold 답변·인용·거절 평가와 external endpoint E2E |

• 확인 완료: 벡터 검색·권한·문맥·근거 제한 답변 계약은 로컬 코드와 단위·계약 테스트 범위에서 확인됐다.

• 운영 판정: P2 Gate는 NOT_APPROVED이며 Tool Registry는 비활성 상태다.

• 미완료: 최신 Docker 전체 E2E, 외부 LLM 품질, 운영 인증·부하·복구는 아직 실행하지 않았다. GraphDB도 미구현이다.

6. 기획서 정합성 및 P2 활성화 Gate

• 호출 원칙: RAG는 모든 질문에 자동 호출하지 않는다. 질문 유형·권한·문서 버전·유효기간을 먼저 확인하고 정책·매뉴얼 근거가 필요한 경우에만 DOCUMENT evidence를 반환한다.

• 활성화 시점: P0/P1 자연어 SQL·DataHub Context·Trino·보고서 경로가 안정화되고 I5 릴리스가 완료된 뒤 별도 P2 승인으로 활성화한다.

• 문서 등록 기준: 문서명, 버전, 발효일, 만료일, 소유 조직, 승인 상태, role_scope를 필수 메타데이터로 관리한다.

• 검색 통제: 권한·상태·유효기간을 후보 생성 전에 적용해 폐기·만료·무권한 문서를 제외한다.

• 근거 분리: SQL 수치, 문서 사실, 모델 해석을 서로 다른 evidence type으로 유지하고 문서의 지시문은 시스템 명령으로 취급하지 않는다.

• Tool 활성화 조건: 담당자 Gold 80건 이상, citation 위치 정확도, 무권한·만료 문서 0건, p95·30분 부하·장애훈련을 통과해야 Registry를 활성화한다.

• GraphDB 원칙: 관계 추론 요구와 PostgreSQL·pgvector·SQL join의 측정 한계가 확인될 때만 별도 비교하며 현재는 미구현 상태를 유지한다.