## Slide 1
A N S W E R V I C E
주간 보고
3팀: 대화형 데이터 기반 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼
Answervice | 발표자 윤대성 | 5주차
1
Notes: 3팀 주간 보고 시작하겠습니다.

## Slide 2
이번 주 주요 내용
왜 바꿨는지, 지금 무엇을 검증하는지, 다음에 무엇을 할지 순서대로 말씀드리겠습니다.
01
개발 방식 변경
하네스·R1 승인 중심에서
E2E 우선 개발로 전환
02
GPT 활용 E2E 검증
질문부터 분석·보고서까지
전체 기능 흐름을 검증
03
데이터 및 sLLM
합성 데이터 개선 후
sLLM 도입 예정
개발 방식 변경 → 현재 검증 → 다음 단계
2
Notes: 이번 주 진행 상황은 크게 세 가지 입니다. 첫 번째는 개발 방식 변경, 두 번째는 GPT를 활용한 E2E 검증, 세 번째는 합성 데이터 개선 및 sLLM 도입예정입니다.
그리고 마지막으로 향후 계획까지 말씀드리며 마치겠습니다.

## Slide 3
하네스 기반 개발 방식
하네스를 적용해 개발 진행
R1~R5 역할 분담과 R1 승인 구조로 작업
반복적인 승인과 확인 과정으로 개발 흐름이 자주 중단
개별 작업은 진행됐지만 전체 E2E 연결 속도는 느렸음
하네스 제약 적용
R1 승인
R2~R5 작업 진행
다시 R1 승인
반복
반복적인 R1 승인으로 E2E 연결이 지연되어 개발 방식을 변경했습니다.
3
Notes: "기존에는 R1부터 R5까지 역할 구조로 하네스를 적용해 개발을 진행했습니다.
하네스를 너무 강하게 정하고 개발을 해보니 검증에는 도움이 되었지만, 단계마다 R1 승인을 반복하다 보니 개발 흐름이 자주 끊기고 진행 속도가 느려졌습니다.
또한, 개별 작업은 진행되었으나 전체 E2E 연결이 지연되면서, 결국 하네스 적용과 승인 중심의 개발 방식을 변경하기로 팀 내부적으로 결정했습니다."

## Slide 4
E2E 우선 개발 방식으로 전환
멘토링에서 E2E 흐름을 먼저 완성할 필요가 있다는 피드백을 받음
개발 과정의 하네스 제약과 R1 반복 승인 구조 제거
기능별 완성보다 전체 서비스 연결을 우선
실제 실행에서 발견되는 문제를 반복적으로 개선
기존
기능별 개발 → 승인 → 다음 기능
변경
E2E 연결 → 실행 및 검증 → 반복 개선
E2E를 먼저 연결하고 실제 실행 결과를 바탕으로 개선하는 방식으로 전환했습니다.
4
Notes: "멘토님께서도**완벽히 만들기보다는 먼저 전체 흐름이 연결되는지 확인하고, 그 이후에 개선해 나가라＇**는 피드백을 받았습니다.
이에 따라 하네스 제약과 R1 반복 승인 구조를 제거했습니다.
개별 기능의 완성보다 전체 E2E 연결을 최우선으로 진행하고, 실제 실행 결과를 보며 문제를 점진적으로 개선하는 방식으로 전환했습니다."

## Slide 5
GPT 기반 전체 기능 검증 현황
사용자 질문
SQL 생성
데이터 분석
결과 확인
보고서
자연어 질문부터 데이터 분석까지 전체 흐름 연결
분석 결과 확인과 보고서 작성 기능 검증
검증 과정에서 기능 및 발견되는 오류 개선
GPT는 최종 모델이 아니라 전체 기능 흐름을 빠르게 검증하기 위한 대체 모델입니다.
5
Notes: 현재는 전체 기능 검증을 위해 GPT를 임시 대체 모델로 활용하고 있습니다.
상단 프로세스처럼 사용자의 자연어 질문부터 SQL 생성, 데이터 분석, 그리고 최종 보고서 작성까지 이어지는 전체 흐름을 하나로 연결해 점검 중입니다.
이 과정에서 기능적으로 필요하다고 생각하는 부분이나 오류들을 계속해서 개선해 나가고 있습니다

## Slide 6
합성 데이터 생성 전략 재설계
기존 합성 데이터가 특정 시나리오를 위해서 만들어졌을 가능성을 확인
다양한 질문과 조건을 검증하기에는 현실성과 확장성이 부족하다고 판단
워커힐 공개 정보를 참고해 호텔 운영형 합성 데이터 생성 기준 재설계
새로운 기준에 따라 합성 데이터를 생성 중
기존
특정 시나리오 중심의 합성 데이터
개선
다양한 분석을 검증할 수 있는 합성 데이터
다양한 질문과 분석 조건을 검증할 수 있는 품질과 구조를 확보하는 것이 목표입니다.
6
Notes: E2E를 검증하는 과정에서 기존 합성 데이터가 특정 시나리오에만 맞춰져 있다는 한계를 발견했습니다.
다양한 사용자 질문이나 분석 조건을 검증하기엔 현실성이 부족하다고 판단해서 워커힐 공개 정보를 참고해 실제 호텔 운영 데이터 기준으로 생성 전략을 재설계했습니다.
현재는 실제 운영 환경에 가까운 품질과 구조를 확보하며 새롭게 데이터를 생성하고 있습니다

## Slide 7
sLLM 현황 — 학습 완료, 적용 시점 조정
학습 완료
기존 합성 데이터를 기준으로 학습 완료
  Qwen3.5-4B 기반 LoRA Adapter
원래는 sLLM이 SQL을 생성하도록 설계(Node 2)
E2E 적용 대기
합성 데이터 기준이 변경되고 있어 기존 학습 모델의 적합성 재확인 필요
새로운 데이터 검증 후 RunPod에서 다시 연결 예정
새 데이터 기준을 확인한 뒤 sLLM을 E2E 흐름에 다시 연결할 예정입니다.
7
Notes: sLLM 모델 자체는 기존 합성 데이터로 학습을 완료한 상태입니다..
원래는 sLLM이 SQL을 생성하도록 설계를 했지만, 합성 데이터 기준이 새로 바뀌었기 때문에, 현재 학습된 모델이 새 데이터에서도 잘 맞는지 먼저 확인해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
만약 새 합성 데이터에 잘 맞지 않는다면 다시 학습을 진행할 수도 있으며, 최종 검증을 거친 뒤에 RunPod에 올려서 E2E 흐름에 연결할 계획입니다.

## Slide 8
향후 로드맵 — 자체 sLLM 모델 적용까지
1
분석 및 보고서
기능 지속 고도화
현재 진행
2
신규 합성 데이터
품질 검증 및 E2E 재검증
3
sLLM을 전체 흐름에 연결
4
사용자 역할별 데이터
접근 권한 세분화
GPT로 전체 흐름을 안정화하고, 데이터 검증 후 sLLM과 역할별 접근 권한을 단계적으로 고도화할 계획입니다.
8
Notes: 앞으로는 분석과 보고서 기능을 계속 다듬고, 신규 합성 데이터로 E2E를 다시 검증하겠습니다. 그다음 sLLM을 연결하고, 현재의 역할 구분을 데이터 접근 권한까지 더 세분화할 계획입니다. 감사합니다.