NEXT IMPLEMENTATION PLAN

Report Assistant V2
다음 작업 계획서

승인 기반 멀티턴 보고서 Agent를 실제 API·DB·UI로 연결하기 위한 개발 인수인계

| 기준 브랜치 | codex/report-assistant-advanced-20260824 |
| --- | --- |
| 기준 dev | 06458e0 · feat(frontend): 보고서 편집기와 테마 UI 고도화 |
| 현재 상태 | 프런트 Showcase 완료 · 백엔드 소스 미변경 · 실데이터 미적재 |
| 다음 목표 | 직전 월 비교 요청 → 승인 → Data Agent → 새 Artifact → Revision 저장 |
| 문서 용도 | 다음 구현자용 실행 범위·순서·완료 조건 |

핵심 결정 다음 작업은 범용 Agent 플랫폼이 아니라 하나의 vertical slice를 완성하는 것이다. 현재 Artifact에 없는 직전 월 비교 요청을 사용자 승인 뒤 기존 AnalysisController로 실행하고, 검증된 새 Artifact만 보고서 Revision에 연결한다.

# 1. 현재까지 완료된 상태

최신 dev에서 분리한 독립 작업 폴더와 전용 브랜치를 준비했다.

Report Assistant 승인·거절·새 Artifact 대기 상태를 표현하는 프런트 UI를 구현했다.

VITE_REPORT_ASSISTANT_SHOWCASE=true에서 로그인과 데이터 적재 없이 화면을 검토할 수 있다.

데스크톱 3열 편집기와 좁은 화면 Assistant 우선 레이아웃을 브라우저로 확인했다.

프런트 테스트 24개, 상태 머신 테스트 5개, production build와 정적 규칙 검사를 통과했다.

백엔드 소스는 변경하지 않았다. 데이터 플랫폼 설정이 없으므로 분석·스케줄 readiness는 미검증 상태다.

# 2. 목표 흐름

TARGET FLOW 승인 Artifact 검증 → 보고서 세션 → 사용자 지시 → 기존 근거로 가능하면 Revision CAS 저장 / 새 데이터가 필요하면 분석 계획 제시 → 사용자 승인 → Data Agent 실행 → Artifact 검증 → 기존 보고서 lineage 연결 → Revision CAS 저장

첫 구현 시나리오: “현재 보고서에 지난달 비교 차트를 추가해 줘”

현재 Artifact에 직전 월 범위가 없으면 새 데이터가 필요한 것으로 제안한다.

사용자에게 질문, 필요 이유, 조회 범위를 표시하고 승인 전에는 분석을 실행하지 않는다.

승인 뒤 기존 AnalysisController를 재사용해 새 Artifact를 만든다.

request ID·owner scope·승인 상태·checksum·query lineage가 일치할 때만 보고서에 연결한다.

# 3. 구현 범위

## 3.1 백엔드 상태와 영속화

report_v1.report_assistant_requests를 확장하는 새 migration을 추가한다.

phase, base_revision, pending analysis plan, approval receipt, new artifact lineage를 저장한다.

배포된 migration은 수정하지 않고 기존 /reports/assistant/drafts 호환성을 유지한다.

모델은 변경 종류를 제안할 뿐 승인·권한·최종 상태를 결정하지 못하게 한다.

## 3.2 Data Agent 연결

별도 Agent framework를 도입하지 않고 기존 AnalysisController 경계를 재사용한다.

승인 전 호출 0회, 승인 후 정확히 1회를 멱등성 계약으로 보장한다.

실패를 빈 Artifact나 기존 결과로 대체하지 않고 typed error로 종료한다.

## 3.3 프런트엔드 연결

현재 ReportAssistantPanel의 승인 카드를 서버 phase 응답에 연결한다.

새로고침 뒤에도 waiting_approval·running_data_agent·waiting_artifact·saving_revision을 복구한다.

새 Artifact와 Revision 저장이 모두 성공한 뒤에만 canvas와 lineage를 갱신한다.

showcase flag는 기본 false로 유지하고 운영 인증 우회로 사용하지 않는다.

# 4. 서버 상태 계약

| 상태 | 의미 | 허용 명령 |
| --- | --- | --- |
| ready | 새 사용자 지시를 받을 수 있음 | submit instruction |
| waiting_approval | 검증된 분석 계획의 사용자 결정 대기 | approve / reject |
| running_data_agent | 승인된 계획으로 분석 실행 중 | cancel / status |
| waiting_artifact | 계획과 연결된 새 Artifact 대기 | attach artifact |
| saving_revision | base_revision 기준 CAS 저장 중 | status |
| completed | 새 Revision과 lineage 저장 완료 | new instruction |
| failed / cancelled | typed failure 또는 명시적 취소 | retry policy에 따른 재시도 |

# 5. 권장 구현 순서

계약 고정 — session phase와 model decision schema, typed error를 먼저 정의한다.

Migration·Repository — request row와 CAS·멱등성 업데이트를 구현한다.

API orchestration — 지시 제출, 승인·거절, 상태 조회, Artifact attach를 연결한다.

Data Agent adapter — 기존 AnalysisController를 승인 receipt로 한 번만 호출한다.

프런트 연결 — Showcase의 승인 UX를 실제 서버 phase와 receipt에 연결한다.

실패·복구 — 새로고침, 중복 승인, callback 재시도, CAS 충돌을 닫는다.

검증 — contract → unit → integration → browser 순으로 실행한다.

# 6. 필수 테스트 체크리스트

기존 Artifact 변경은 Data Agent 호출 없이 다음 Revision을 저장한다.

새 데이터 결정은 waiting_approval에서 멈춘다.

거절 시 Data Agent 호출은 0회이고 ready로 복귀한다.

승인 후에만 AnalysisController가 정확히 1회 호출된다.

승인 request ID와 다른 Artifact callback은 거부된다.

미승인 Artifact와 checksum 불일치는 거부된다.

중복 승인과 중복 callback은 실행·Revision을 추가 생성하지 않는다.

CAS 충돌은 409이며 기존 draft를 덮지 않는다.

새로고침 후 서버 phase와 승인 카드가 복구된다.

모델·Data Agent·저장 실패가 각각 typed error로 표시된다.

# 7. 완료 조건

직전 월 비교 vertical slice가 API·repository·UI까지 연결된다.

기존 assistant draft API와 승인 보고서 불변성이 유지된다.

prompt·schema·model release가 같은 version 경계로 갱신된다.

OpenAPI check, 문서화·아키텍처 검사, backend/frontend 테스트와 build가 통과한다.

실제 DataHub·Trino·DB를 실행하지 않았다면 결과를 unit/contract로만 기록한다.

의도적으로 제외 범용 Agent framework, 별도 queue, 자동 승인, 장기 대화 메모리, 새 microservice, 운영 seed·고정 SQL·질문별 JSON은 이번 범위에 포함하지 않는다. 실제 병목이 확인될 때만 추가한다.

# 8. 작업 시작용 프롬프트

상세 실행 프롬프트 원본은 prototypes/report_assistant_v2/NEXT_IMPLEMENTATION_PROMPT.md에 있다.

Answervice Report Assistant V2의 첫 vertical slice를 구현하라. 현재 Artifact에 없는 직전 월 비교 요청을 strict model decision으로 분류하고, 사용자 승인 전에는 Data Agent를 호출하지 마라. 승인 후 기존 AnalysisController를 한 번만 실행하고, request ID·owner scope·approved·checksum·query lineage가 검증된 새 Artifact만 base_revision CAS로 기존 보고서에 연결하라. 서버 phase를 영속화하고 새로고침·중복 승인·중복 callback·CAS 충돌·typed failure를 검증하라. production에는 seed, mock Artifact, 고정 SQL, 질문별 JSON, 자동 승인, 새 framework를 추가하지 마라.