| SK 네트웍스 Family AI 29기 3팀 데이터 전처리 결과서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 데이터 전처리 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 8. 31. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN29-FINAL-3TEAM |
| 작성 팀원 | 김재홍 |

# 문서 안내

결론 Walkerhill V4.3 SQL 생성·정적 품질 검증은 15 PASS로 완료되었고, 전체 DB·Docker·Trino 생성·적재는 Not Run이다. 객실 수요 예측은 실제 Trino PMS 기반 전처리·학습·동적 E2E가 성공하였다.

## 상태 표기 원칙

| 상태 | 의미 | 본 문서 적용 |
| --- | --- | --- |
| 구현 완료 | 코드·산출물 또는 정적 Gate가 기준을 충족 | V4.3 정적 검사, 객실 수요 E2E, No-show 코드·로컬 검증 |
| 미수행 | 실행 증거가 필요한 Gate를 수행하지 않음 | V4.3 전체 DB 생성·적재, 전체 13개 Trino View 런타임 Gate, 객실 수요 별도 TEST |
| Blocked / Inactive | 선행 조건이 충족되지 않아 활성화 금지 | No-show 원천 라벨 기반 공식 재학습·운영 활성화 |
| 기술검증 | 과거 합성 fixture에서 기술 동작을 확인했으나 현재 운영 승인 근거가 아님 | 과거 합성 ML 실험·fixture 지표 |

## 핵심 요약

| 평가 항목 | 확인 내용 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| V4.3 데이터 계약 | 5개 Source DB · 38개 물리 테이블 · 410개 컬럼 · 13개 Trino View | 확정 |
| 데이터 기간 | 2024-01-01 ~ 2026-08-31, 974일 | 확정 |
| 예상 물리 행 수 | 7,815,868행 · SQL 패키지 계산값 | 실제 적재값 아님 |
| V4.3 정적 품질 | 15 PASS / 0 FAIL | 구현 완료 |
| 객실 수요 예측 | Train 11,361 · Validation 609 · Forecast 21 · LIVE_TRINO_PMS | E2E 성공 |

목차

| 구분 | 목차 |
| --- | --- |
| 1 | 전처리 개요 |
| 2 | 원천 데이터 분석 |
|  | 2.1 데이터 출처 및 현황 |
|  | 2.2 품질 이슈 진단 |
|  | 2.3 전처리 파이프라인 흐름도 |
| 3 | 정제·가공·분할 절차 및 후속 활용 |
|  | 3.1 학습 / 검증 / 테스트 분할 |
|  | 3.2 후속 단계 활용 적합성 및 재현성 관리 |
| 4 | 변경 이력 및 적용 전략 |
| 부록 A | V4.3 데이터 자산 현황 |
| 부록 B | ML 승인·Gate 및 역사적 기술검증 |
| 부록 C | 검증 체크리스트·근거 산출물·용어 |

# 1. 전처리 개요

## 1.1 목적

본 결과서는 Walkerhill V4.3 SQL 패키지의 정적 데이터 계약과 두 개의 ML 전처리 경로를 하나의 기준으로 정리한다. 데이터베이스 공통 계층의 실행 여부와 모델별 실제 수행 결과를 분리하여, 완료된 구현을 미수행으로 낮춰 쓰거나 미실행 Gate를 성공으로 부풀리는 일을 방지한다.

- V4.3의 원천 구조·기간·예상 행 수·버전 계약을 고정한다.

- 정적 검증과 실제 DB·Docker·Trino 실행 검증을 별도 Gate로 관리한다.

- 객실 수요 예측과 예약 No-show를 서로 다른 데이터·라벨·활성화 상태로 기록한다.

- 학습·검증·테스트 분할과 후속 활용 가능 범위를 모델별로 명시한다.

- release ID, schema, generator, seed, artifact hash와 상태를 재현성 기준으로 남긴다.

## 1.2 범위와 책임 분리

| 구분 | 구성 | 본 문서 책임 |
| --- | --- | --- |
| Source DB | hotel_pms, hotel_banquet, hotel_pos, hotel_crm, hotel_facility | 합성 원천 데이터 38개 물리 테이블과 410개 컬럼 |
| Federated Query | Trino serving.analytics_v4_3 | 13개 통합 View와 read-only 논리 조인 |
| Application DB | hotel_datahub_app | Context, 실행 이력, Artifact, 감사 및 모델 상태 저장; 원천 행 수 집계에서 제외 |
| ML 경로 1 | 객실 수요 예측 | LIVE_TRINO_PMS 기반 전처리·학습·검증·1~7일 예측 |
| ML 경로 2 | 예약 No-show | PMS 라벨 진단, 전처리 코드·모델·로컬 기술검증, 활성화 Gate |

## 1.3 기준 계약과 재현성

| 항목 | 값 | 관리 목적 |
| --- | --- | --- |
| release_id | walkerhill-v4.3-sql-20260815-derived.1 | 현재 데이터 패키지 식별자 |
| schema_version | 4.3.0 | 물리 구조 계약 |
| generator_version | sql-v1.1.0 | SQL 생성기 버전 |
| base_seed | 20260814 | 동일 합성 데이터 재생성 기준 |
| data_period | 2024-01-01 ~ 2026-08-31 | 974일 |
| evidence_cutoff | 2026-08-15 12:00 KST | 공개 근거 확인 기준 |
| scenario_as_of | 2026-08-31 | 합성 시나리오 종료 기준 |
| namespace | walkerhill_v4_3 / serving.analytics_v4_3 | Source·Serving 격리 |
| timezone / currency | Asia/Seoul / KRW | 시간·금액 표준 |

## 1.4 경로별 처리 전·후 건수

| 경로 | 처리 전 | 처리 후 / 산출물 | 현재 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 정적 패키지 | 38 tables / 410 columns / expected 7,815,868 rows | 15 static PASS | 물리 생성·적재 후 건수는 Not Run |
| 객실 수요 예측 | LIVE_TRINO_PMS feature rows | Train 11,361 / Validation 609 / Forecast 21 | 동적 E2E 성공; 별도 TEST 미정의 |
| 예약 No-show | PMS reservations 220,000 | NO_SHOW source labels 0 | 코드·모델·로컬 검증 완료; 공식 재학습·활성화 차단 |

# 2. 원천 데이터 분석

## 2.1 데이터 출처 및 현황

그림 1. 5개 Source DB, Trino, Application DB 및 ML 전처리 경로의 책임 분리

원천 데이터 집계는 5개 Source DB만 대상으로 한다. Application DB는 원천 데이터를 보유하는 여섯 번째 업무 DB가 아니라 Context·실행 이력·Artifact·감사 및 모델 상태를 저장하는 제어 저장소다. 따라서 Application DB의 테이블이나 행 수를 V4.3 원천 데이터 규모에 합산하지 않는다.

### 2.1.1 전체 규모

| Source DB 5개 | Physical table 38개 | Physical column 410개 | Trino View 13개 | Expected rows 7,815,868 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Source DB | 엔진 | 테이블 | 예상 행 수 | 주요 구조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hotel_pms | PostgreSQL 16 | 15 | 2,519,447 | 예약·상태 이력·투숙·숙박일·folio |
| hotel_banquet | PostgreSQL 16 | 5 | 84,954 | 행사장·예약·상태 이력·매출·객실 블록 |
| hotel_pos | MySQL 8.4 | 6 | 3,324,815 | 업장·메뉴·가격 이력·주문·품목·결제 |
| hotel_crm | SQL Server 2022 | 7 | 1,093,947 | 회원·등급 이력·포인트·고객 매핑·VOC |
| hotel_facility | ClickHouse 24.8+ | 5 | 792,705 | 시설·이용·사고·인력·자원 |
| 합계 | - | 38 | 7,815,868 | SQL 산식 예상값; 실제 적재 Not Run |

그림 2. 도메인별 예상 물리 행 수. 7,815,868행은 SQL 패키지 계산값이며 실제 적재 결과가 아니다.

### 2.1.2 데이터 기간과 시나리오 경계

| 구분 | 기간 / 시각 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 전체 계약 기간 | 2024-01-01 ~ 2026-08-31 | 974일 |
| 공개 근거 확인 기준 | 2026-08-15 12:00 KST | 행사·공휴일·상품 존재와 기간 확인 기준 |
| 합성 시나리오 구간 | 2026-08-16 ~ 2026-08-31 | 실제 관측 실적이 아닌 9월 시연용 동결 시나리오 |
| 시연 기준월 | 2026-09 | 예측 및 시연 기준 |

실적 오인 방지 2026-08-16~08-31의 점유·주문·매출·VOC·효과 크기는 공식 존재 기간을 바탕으로 생성한 합성 시나리오다. 실제 워커힐 미래 실적으로 해석하지 않는다.

### 2.1.3 PMS·CRM 구조 갱신

| 업무 층위 | V4.3 테이블 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 예약 | pms_reservations | 예약 헤더·채널·상태·가격 |
| 상태 이력 | pms_reservation_status_history | 예약 상태 전이 |
| 투숙 | pms_stays | 실제 객실 배정과 입·퇴실 |
| 숙박일 | pms_stay_nights | 투숙×숙박일 요금·매출 |
| 전표 | pms_folio_postings | 객실료·부대료·세금·환불 전표 |

구버전의 단일 파생 View 구조는 현재 본문 기준에서 제거했다. V4.3에서는 pms_stays, pms_stay_nights, pms_folio_postings를 분리해 투숙 사실, 일별 매출, folio 전표를 각각 관리한다.

| CRM·VOC 구조 | 역할 |
| --- | --- |
| crm_membership_tiers | 멤버십 등급 기준 |
| crm_members | 비식별 합성 회원 |
| crm_member_grade_history | 회원 등급 유효기간 |
| crm_point_transactions | 적립·사용·만료 포인트 원장 |
| crm_customer_map | 원천 고객 참조와 회원 연결 |
| crm_voc_reviews / crm_voc_analysis | 평점·합성 리뷰와 감성·주제·긴급도 |

CRM도 V4.3 공통 기간 계약인 2024-01-01~2026-08-31을 사용한다. 구버전 문서의 “2024년까지만 존재” 예외는 삭제한다. 다만 실제 SQL Server 실행과 분포 검증은 전체 DB 실행 Gate가 Not Run이므로 완료로 판정하지 않는다.

### 2.1.4 13개 Trino Serving View

| View | 주요 역할 | View | 주요 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| room_daily | 객실 일 단위 공급·판매·매출 | room_monthly_kpi | 객실 월 KPI |
| fnb_daily | 식음 일 매출·주문 | membership_daily | 멤버십 일 활동 |
| banquet_daily | 연회 일 문의·예약·매출 | facility_daily | 시설 이용·사고·자원 |
| staffing_daily | 호텔·부서·근무조 일 인력 | hotel_operations_daily | 통합 호텔 운영 일 지표 |
| hotel_operations_monthly | 통합 호텔 운영 월 지표 | event_counterfactual_daily | 이벤트 반사실 일 지표 |
| voc_review_detail | VOC 리뷰 상세 | voc_daily | VOC 일 집계 |
| hotel_voc_signal_daily | 호텔 VOC 신호 일 집계 |  |  |

13개 View의 명칭과 SQL 정의는 정적 패키지에 존재한다. 그러나 본 결과서 기준으로 전체 View 생성·대표 질의·query ID·scan bytes를 갖춘 런타임 Gate는 Not Run이다.

## 2.2 품질 이슈 진단

품질 진단은 정적 계약, 실제 엔진 실행, 모델별 데이터 경로를 혼합하지 않는다. 현재 확정할 수 있는 것은 SQL 구조와 정적 산식, 그리고 별도로 수행된 ML 동적·로컬 검증이다.

| 이슈 유형 | 대상 필드 | 판정 기준 | 처리 방식 | 처리량 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실행 증거 분리 | V4.3 전체 SQL tree | 정적 PASS와 엔진 실행 로그 존재 여부를 분리 | DB·Docker·Trino 실행 전 성공 표기 금지 | 15 PASS / 전체 실행 Not Run |
| 예상·실제 건수 | 38개 원천 테이블 | manifest 예상값과 실제 COUNT 구분 | 7,815,868을 “예상”으로만 표시 | 실제 row count 미검증 |
| 시나리오 누수 | business_date, event_at | 2026-08-16~08-31 시나리오가 실적·학습에 혼입되는지 확인 | as_of·period flag·horizon 기준으로 격리 | 9월 시연용 합성 구간 |
| 시간·타입 표준화 | source_updated_at, event_at | 엔진별 timestamp·timezone 변환 가능 여부 | Asia/Seoul 계약과 point-in-time 조건 적용 | 실제 커넥터 실행 Gate Not Run |
| PK·FK·제약 | 38개 물리 테이블 | 정적 DDL 정의와 실제 제약 생성 성공 여부 | 엔진별 validation SQL과 orphan 검사 | 정적 구조만 완료 |
| Cross-source 조인 | 고객·stay·order·event key | 키 일치와 event-time 유효기간 충족 | Trino 논리 FK·승인 조인으로 검증 | 전체 Trino Gate Not Run |
| 객실 수요 TEST | 최신 승인 산출물 | 별도 TEST split·metric 존재 여부 | 임의 완료 처리 금지 | 별도 TEST 미정의 / Not Run |
| No-show 라벨 | reservation_status | 현재 PMS에 NO_SHOW 양성 원천 라벨 존재 | 공식 재학습·활성화 차단, 라벨 확보 후 재평가 | 220,000건 중 0건 |
| DB 공통 reject | 정제 계층 | normal/reject/audit 물리 저장 존재 여부 | 전체 DB 실행 후 별도 계층 생성 | DB 공통 계층만 미생성 |

### 2.2.1 모델별 품질 판정

| 모델 | 검사 항목 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 객실 수요 | feature_source / training_source | LIVE_TRINO_PMS | 동적 E2E 성공 |
| 객실 수요 | 학습·검증·예측 행 수 | 11,361 / 609 / 21 | 승인 산출물 기준 |
| 객실 수요 | 별도 TEST | 정의 없음 | Not Run / 미정의 |
| No-show | 원천 행 수 | 220,000 | PMS profile 완료 |
| No-show | NO_SHOW source label | 0 | 재학습·활성화 Blocked |
| No-show | 로컬 도구·감사 fixture | PASS | 구현 완료 |

Gate 충돌 방지 객실 수요의 실제 Trino PMS E2E 성공은 모델 경로의 증거다. 이를 V4.3 전체 38개 테이블과 13개 View가 해당 release SQL로 처음부터 생성·적재·검증됐다는 증거로 확대 해석하지 않는다.

## 2.3 전처리 파이프라인 흐름도

그림 3. V4.3 정적 패키지 Gate와 모델별 전처리·활성화 Gate를 분리한 흐름

### 2.3.1 단계별 입력·출력·목적

| 처리 단계 | 입력 | 출력 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약 고정 | manifest, 구조 요약, 품질 보고서 | release·schema·generator·seed·기간 계약 | 재현 가능한 기준점 확보 |
| 정적 구조·품질 | 63 SQL, 3 MD, 구조 산식 | 38 tables·410 columns·13 views·15 PASS | 실행 전 구조 오류 탐지 |
| 엔진 실행 Gate | DBMS별 DDL·seed·validation SQL | 실제 row count·constraint·index·watermark | 전체 V4.3 런타임 증거 확보 |
| Serving Gate | 5 Source catalog와 13 View SQL | query ID·scan bytes·logical FK 결과 | 연합 분석 경로 검증 |
| 객실 수요 추출 | Live Trino PMS query | feature rows·Train·Validation·Forecast | 1~7일 객실 수요 예측 |
| No-show 진단 | PMS reservations·status | 라벨 분포·feature contract·readiness gate | 재학습·활성화 가능 여부 결정 |
| 재현성 기록 | artifact JSON·hash·status | 행 수·버전·source·Gate 상태 | 과장 없는 재실행·감사 |

### 2.3.2 공통 처리 원칙

- 원천 SQL 계약과 실제 실행 결과를 분리한다. 예상값은 actual row count로 표시하지 않는다.

- Source fact는 point-in-time 기준을 적용하고, 미래·시나리오 정보의 학습 누수를 차단한다.

- 결측은 상태·업무 규칙과 함께 판단하며, NULL 자체를 일괄 오류로 간주하지 않는다.

- 다중 DB 연결은 물리 FK가 아니라 승인된 Trino 논리 조인과 event-time 규칙으로 검증한다.

- 모델별 데이터 경로는 동일한 “ML 완료/미완료” 한 줄로 합치지 않고, 데이터·분할·활성화 Gate를 따로 기록한다.

# 3. 정제·가공·분할 절차 및 후속 활용

## 3.1 정제·가공 절차

정제·가공은 DB 공통 계층과 모델별 전처리를 분리한다. V4.3 전체 DB의 standardized·validated·reject 물리 계층은 아직 생성하지 않았지만, 객실 수요와 No-show 경로에는 각 목적에 맞는 전처리 코드와 검증 산출물이 존재한다.

| 필드 | 타입 | 결측 처리 | 중복 처리 | 이상치 처리 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| calendar_daily.business_date | DATE | 필수 | hotel_code+date grain 중복 금지 | 2024-01-01~2026-08-31 범위 | 974일 기준 차원 |
| data_period / scenario flags | DATE·BOOLEAN | 필수 | grain 기준 | evidence cutoff 이후 누수 차단 | 8/16~8/31 합성 시나리오 |
| pms_reservations.status | TEXT | 승인 코드 필수 | reservation_id 기준 | 상태·시각·금액 일치 | NO_SHOW 원천 0건 |
| pms_stays / stay_nights | ID·DATE·AMOUNT | 상태 조건부 | stay_id·stay_date 기준 | 입·퇴실·숙박일·금액 항등식 | 객실 수요 핵심 원천 |
| pms_folio_postings | ID·AMOUNT | 전표 유형별 필수 | posting_id 기준 | 세금·환불·부호 규칙 | folio 매출 원장 |
| crm grade validity | DATETIME2 | valid_to NULL 허용 | member+period 겹침 금지 | [valid_from, valid_to) 검증 | 시점 등급 |
| ClickHouse event_at | DateTime64 | 필수 | event grain 중복 금지 | timezone·duration·nonnegative | 실행 시 커넥터 변환 확인 |
| source_updated_at | TIMESTAMP | fact 필수 | - | <= as_of, timezone 정합 | watermark 근거 |

### 3.1.1 경로별 실제 처리 결과

| 경로 | 수행 절차 | 건수 / 산출물 | 검증 결과 | 잔여 Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB 정적 패키지 | SQL 생성·정적 재계산 | 38 tables·410 columns·13 views·7,815,868 expected | 15 PASS / 0 FAIL | 전체 DDL·seed 실행, actual count·constraint·index는 Not Run |
| 객실 수요 | Live Trino PMS feature query·전처리·학습 | 11,361 train·609 validation·21 forecast | LIVE_TRINO_DYNAMIC_E2E_SUCCEEDED | ACTIVE_APPROVED_LIVE_TRINO |
| No-show | PMS profile·feature contract·local tool/model verification | 220,000 source rows·NO_SHOW 0 | 구현 완료 / local fixture PASS | 공식 재학습·활성화 Blocked / INACTIVE |

## 3.1.2 학습 / 검증 / 테스트 분할

그림 4. 최신 승인 객실 수요 산출물의 Train·Validation·Forecast 및 별도 TEST 상태

| 구분 | 행 수 | 기간 / 기준 | 원천 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 11,361 | 2025-03-09 ~ 2026-08-31 | LIVE_TRINO_PMS | 학습 데이터 |
| Validation | 609 | 2026-08-03 ~ 2026-08-31 | LIVE_TRINO_PMS | 승인 검증 데이터 |
| Forecast | 21 | feature_as_of=2026-08-31 | LIVE_TRINO_PMS | 1~7일 예측 산출물 |
| Separate TEST | - | 미정의 | - | Not Run / 최신 승인 산출물에 별도 TEST 없음 |

TEST 표기 원칙 Validation 성능이나 동적 E2E 성공을 별도 TEST 완료로 치환하지 않는다. 새로운 TEST 데이터셋과 독립 Gate가 정의될 때까지 “Not Run / 별도 TEST 미정의”를 유지한다.

## 3.1.3 예약 No-show 분할·활성화 상태

| 항목 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 현재 PMS 원천 | 220,000 | CHECKED_OUT 167,070 · CANCELLED 48,570 · BOOKED 4,359 · CHECKED_IN 1 |
| NO_SHOW 양성 라벨 | 0 | 원천 라벨 Gate FAIL |
| 전처리·모델·로컬 도구 | 구현 완료 | 모델·feature contract·local inference·audit fixture 산출물 존재 |
| 공식 재학습 | Blocked | 양성 라벨 0이므로 운영 성능 평가 불가 |
| Registry / Activation | INACTIVE | 모든 readiness gate PASS 전 활성화 금지 |

과거 SYNTHETIC_RULE_V1 fixture의 Train·Validation·Test 분할과 모델 지표는 기술 동작 확인용이다. 현재 PMS 원천 라벨 기반의 공식 재학습·활성화 근거로 사용하지 않으며 부록 B에 격리한다.

## 3.2 후속 단계 활용 적합성 및 재현성 관리

| 후속 단계 | 현재 적합성 | 근거 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 객실 수요 1~7일 예측 | 적합 / 활성 승인 | 실제 Trino PMS 전처리·학습·동적 E2E 성공 | 별도 TEST Gate 정의 |
| 예약 No-show | 구현 적합 / 운영 비활성 | 코드·모델·로컬 추론·감사 fixture 존재 | 신뢰 가능한 NO_SHOW 원천 라벨 확보 후 재학습 |
| 대화형 분석·리포팅 | 조건부 적합 | 38/410/13 정적 계약과 SQL 존재 | 전체 DB·Trino 런타임 Gate 및 query evidence |
| DataHub 메타데이터 | 조건부 적합 | 자산 구조·namespace·Source 계약 존재 | ingestion run ID·URN·lineage 실행 증거 |
| DB 공통 curated/reject | 미생성 | 현재는 SCRIPT_ONLY 정적 패키지 | 엔진 실행 후 normal/reject/audit 물리 계층 설계 |

### 3.2.1 객실 수요 승인 상태

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| approval_status | APPROVED |
| model_name | live-pms-hist-gradient-boosting |
| model_version | pms-grand-2026-08-31 |
| selected_strategy | HIST_GRADIENT_BOOSTING |
| feature_source / training_source | LIVE_TRINO_PMS / LIVE_TRINO_PMS |
| registry | ACTIVE_APPROVED_LIVE_TRINO |
| operational_gate | DYNAMIC_E2E_SUCCEEDED |
| artifact_hash | sha256:411697df…0a26dcb3 |

### 3.2.2 재현성 증거 최소 항목

| 필드군 | 기록 내용 |
| --- | --- |
| data_release | release_id, schema_version, generator_version, seed |
| source_snapshot | feature_source, training_source, as_of, source watermark |
| split_contract | Train·Validation·Test/Forecast 정의와 행 수 |
| model_contract | model_name, model_version, feature schema, registry status |
| execution_evidence | run/evidence path, status, started_at, completed_at |
| integrity | artifact hash, SQL tree hash, result checksum |
| gate_status | implemented / Not Run / Blocked·Inactive / historical fixture |

### 3.2.3 주요 제한사항

- V4.3의 7,815,868행은 실제 생성·적재 결과가 아니라 SQL 산식 예상값이다.

- PostgreSQL·MySQL·SQL Server·ClickHouse·Trino 전체 문법 실행, 제약·인덱스, 성능·통계 분포는 Not Run이다.

- 2026-08-16~08-31 데이터는 공식 기간 기반 합성 시나리오이며 실제 관측 실적으로 해석하지 않는다.

- 객실 수요 승인 산출물에는 독립 TEST 데이터와 TEST Gate가 별도로 정의되지 않았다.

- No-show는 현재 원천의 양성 라벨이 0이므로 공식 재학습·운영 활성화를 허용하지 않는다.

- 과거 합성 fixture 결과는 현재 Live Trino 또는 원천 라벨 기반 승인 근거와 분리한다.

### 3.2.4 Gate별 최종 판정

| 작업 | 최종 상태 | 판정 근거 |
| --- | --- | --- |
| V4.3 SQL 생성·정적 품질 검증 | 구현 완료 / 15 PASS | SCRIPT_ONLY 기준 38테이블·410컬럼·13 View 계약 확인 |
| V4.3 전체 DB 실제 생성·적재 | Not Run | actual COUNT·제약·인덱스·watermark·checksum 증거 없음 |
| 객실 수요 전처리·학습·동적 E2E | 구현 완료 / E2E 성공 | LIVE_TRINO_PMS · Train 11,361 · Validation 609 · Forecast 21 |
| 객실 수요 별도 TEST Gate | 미정의 / Not Run | 최신 승인 산출물에 독립 TEST 데이터·임계값 미정의 |
| No-show 전처리 코드·기술검증 | 구현 완료 | 모델·feature contract·local tool·audit fixture 산출물 존재 |
| No-show 원천 라벨 재학습·활성화 | Blocked / Inactive | 현재 PMS 220,000건의 NO_SHOW 원천 라벨 0건 |

# 4. 변경 이력 및 적용 전략

## 4.1 변경 이력

| 변경일 | 변경자 | 변경내용 | 영향 받는 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.07.29 | 29기 3팀 | 구버전 합성 데이터 현황·전처리 권장안 작성 | 전체 | v0.1 |
| 2026.07.30 | 29기 3팀 | 목차·품질표·시각자료·후속 활용 보강 | 전체 | v1.0 |
| 2026.08.15 | 29기 3팀 | Walkerhill V4.3 SQL 패키지·정적 품질 기준 확정 | Source DB·Trino | 38/410/13 · 15 PASS |
| 2026.08.26 | 29기 3팀 | V4.3 데이터 기준, 객실 수요 Live E2E, No-show 라벨 Gate, 필수 4장 구조로 전면 최신화 | 전체 | v2.0 |

## 4.2 적용 우선순위

| 우선순위 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | V4.3 전체 DB 실행 증거 | 5개 엔진에서 DDL·seed·constraint·index 실행 후 actual row count·watermark·checksum 저장 |
| P0-2 | Trino 13 View 런타임 Gate | View 생성·대표 질의·logical FK·query ID·scan bytes 확보 |
| P0-3 | 객실 수요 독립 TEST Gate | TEST 데이터 기간·행 수·평가지표·승격 임계값 정의 |
| P0-4 | No-show 라벨 전략 | 신뢰 가능한 NO_SHOW 원천 라벨 확보 또는 운영 후보에서 제외하는 범위 결정 |
| P1-1 | DB 공통 정제 계층 | 엔진 실행 후 standardized·validated·reject·audit 계층 및 전후 건수 저장 |
| P1-2 | 증거 레지스트리 | release·model·run·hash·Gate 상태를 Application DB 감사 이력과 연결 |

## 4.3 상태 전이 규칙

| 상태 전이 | 필수 조건 |
| --- | --- |
| Not Run → 구현 완료 | 실행 로그, row count, checksum, query/run ID가 모두 존재하고 승인 Gate 통과 |
| Blocked → 재검증 | 차단 원인 제거 후 기존 산출물 재사용이 아니라 새 데이터 기준으로 전처리·학습·평가 |
| Historical → Current | 현재 Source·schema·feature contract와 동일함을 입증하고 독립 Gate 재실행 |
| Approved → Retired | 새 release/model 승인, 회귀 검증, rollback 경로와 감사 이벤트 확보 |

최종 판정 현재 문서 상태는 “구현 완료 항목과 미검증·차단 Gate를 분리 표기”다. 전체를 완료로 묶지도 않고, 전체를 차단으로 낮추지도 않는다.

# 부록 A. V4.3 데이터 자산 현황

아래 표의 행 수는 manifest와 구조 요약의 SQL 산식 예상값이다. 실제 DB 생성·적재 결과가 아니며, Trino View는 물리 합계에서 제외한다.

| 도메인 | 물리 테이블 | 예상 행 수 | grain·역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS·공통 | hotel_entities | 4 | 호텔·브랜드 계층과 보고 범위 |
| PMS·공통 | calendar_daily | 974 | 날짜·공휴일·계절·합성 수요 |
| PMS·공통 | evidence_registry | 15 | 공개 근거와 모델 적용 규칙 |
| PMS·공통 | event_master | 13 | 이벤트 기간 마스터 |
| PMS·공통 | hotel_event_effect | 195 | 이벤트×호텔×도메인 효과 |
| PMS·공통 | pms_room_types | 9 | 호텔×객실유형·공급·기준요금 |
| PMS·공통 | pms_rooms | 801 | 개별 합성 객실 |
| PMS·공통 | pms_room_out_of_order_periods | 3,915 | 객실 판매중지 기간 |
| PMS·공통 | pms_room_inventory_daily | 8,766 | 호텔×일×객실유형 재고 |
| PMS·공통 | pms_guests | 100,000 | 비식별 합성 투숙객 |
| PMS·공통 | pms_reservations | 302,466 | 예약 헤더·채널·상태·가격 |
| PMS·공통 | pms_reservation_status_history | 854,098 | 예약 상태 전이 이력 |
| PMS·공통 | pms_stays | 249,166 | 객실 배정과 입·퇴실 |
| PMS·공통 | pms_stay_nights | 497,777 | 투숙×숙박일 요금·매출 |
| PMS·공통 | pms_folio_postings | 501,248 | 객실료·부대료·세금·환불 전표 |
| Banquet | banquet_venues | 7 | 행사장 마스터 |
| Banquet | banquet_bookings | 10,660 | 연회 문의·상태·참석·계약액 |
| Banquet | banquet_status_history | 42,640 | 연회별 상태 전이 |
| Banquet | banquet_revenue_lines | 28,728 | 연회×매출범주 인식 원장 |
| Banquet | banquet_room_blocks | 2,919 | 연회×호텔 객실블록·pickup |
| POS | pos_outlets | 12 | 호텔별 식음 업장 |
| POS | pos_menu_items | 72 | 업장별 합성 메뉴 |
| POS | pos_menu_price_history | 216 | 메뉴×연도 가격 유효기간 |
| POS | pos_orders | 733,000 | 주문 헤더·세금·봉사료·환불·순액 |
| POS | pos_order_items | 1,829,312 | 주문 품목·수량·시점단가·할인 |
| POS | pos_payment_lines | 762,203 | 결제·환불·취소 원장 |
| CRM·VOC | crm_membership_tiers | 3 | 멤버십 등급 |
| CRM·VOC | crm_members | 150,000 | 비식별 합성 회원 |
| CRM·VOC | crm_member_grade_history | 192,000 | 회원 등급 유효기간 |
| CRM·VOC | crm_point_transactions | 480,000 | 적립·사용·만료 포인트 원장 |
| CRM·VOC | crm_customer_map | 110,000 | 합성 고객 참조와 회원 연결 |
| CRM·VOC | crm_voc_reviews | 80,972 | 평점과 합성 한국어 리뷰 |
| CRM·VOC | crm_voc_analysis | 80,972 | 감성·주제·긴급도·후속조치 |
| Facility | facility_master | 10 | 시설·운영시간·보고 호텔 |
| Facility | facility_usage_events | 733,000 | 시설 이용 이벤트 |
| Facility | facility_incidents | 6,662 | 사고·불편 접수와 처리 |
| Facility | hotel_staffing_daily | 43,830 | 일×호텔×부서×근무조 인력 |
| Facility | facility_resource_daily | 9,203 | 일×시설 전력·용수·폐기물 |

## A.2 Trino Serving View 13개

| View | 주요 역할 |
| --- | --- |
| room_daily | 객실 일 단위 공급·판매·매출 |
| room_monthly_kpi | 객실 월 KPI |
| fnb_daily | 식음 일 매출·주문 |
| membership_daily | 멤버십 일 활동 |
| banquet_daily | 연회 일 문의·예약·매출 |
| facility_daily | 시설 이용·사고·자원 |
| staffing_daily | 호텔·부서·근무조 일 인력 |
| hotel_operations_daily | 통합 호텔 운영 일 지표 |
| hotel_operations_monthly | 통합 호텔 운영 월 지표 |
| event_counterfactual_daily | 이벤트 반사실 일 지표 |
| voc_review_detail | VOC 리뷰 상세 |
| voc_daily | VOC 일 집계 |
| hotel_voc_signal_daily | 호텔 VOC 신호 일 집계 |

# 부록 B. ML 승인·Gate 및 기술검증

## B.1 객실 수요 최신 승인 근거

| 항목 | 최신 승인 값 |
| --- | --- |
| 승인 상태 | APPROVED |
| 지표 | OCCUPANCY_RATE |
| property_id | GRAND |
| feature_as_of | 2026-08-31 |
| 모델 | live-pms-hist-gradient-boosting |
| 버전 | pms-grand-2026-08-31 |
| 전략 | HIST_GRADIENT_BOOSTING |
| 학습 / 검증 / 예측 | 11,361 / 609 / 21 |
| 원천 | LIVE_TRINO_PMS |
| Registry | ACTIVE_APPROVED_LIVE_TRINO |
| 동적 검증 | LIVE_TRINO_DYNAMIC_E2E_SUCCEEDED |
| 별도 TEST | 미정의 / Not Run |

## B.2 No-show 현재 Readiness Gate

| Gate | 상태 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| registry_status | INACTIVE | 활성화 금지 |
| source_pms_no_show_label | FAIL | 현재 export의 NO_SHOW 0건 |
| live_rdb_feature_query | LOCAL_REAL_DB_PASS | 실행 중인 Trino/PMS 질의 PASS; production adapter 미연결 |
| local_tool_fixture | PASS | 도구 계약 기술검증 |
| local_audit_fixture | PASS | 감사 fixture 기술검증 |
| main_chat_router_fixture | NOT_RUN_CURRENT_SCOPE | 현재 범위 미실행 |
| hard_timeout | LOCAL_ONLY | 배포 API hard cancellation 미검증 |
| activation_rule | All gates must be PASS | 원천 라벨 Gate 해소 전 활성화 불가 |

## B.3 기술검증 격리

| 대상 | 과거 산출물 | 현재 문서 처리 | 분류 |
| --- | --- | --- | --- |
| 객실 수요 과거 합성 실험 | 과거 CSV·합성 feature 기반 실험 | 본문 최신 Live 승인 수치와 혼합 금지 | 역사적 기술검증 |
| No-show SYNTHETIC_RULE_V1 | Train 109,770 · Validation 36,600 · Test 20,701 · Inference 4,359 | 현재 원천 라벨 0건이므로 공식 재학습·활성화 근거 아님 | 역사적 fixture |
| No-show 모델 | LogisticRegression · reservation-no-show-v1.0 | 모델·ONNX·local tool 동작 근거는 유지, registry는 INACTIVE | 구현 산출물 제외 |

본문 수치 우선순위 객실 수요 본문은 live_room_demand.approval.json과 final_local_verification.json의 최신 Live Trino 승인 결과만 사용한다. 과거 합성 실험의 다른 행 수·모델·지표는 현재 승인 결과를 대체하지 않는다.

# 부록 C. 검증 체크리스트·근거 산출물·용어

## C.1 검증 체크리스트

| 검증 항목 | 완료 기준 / 결과 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| V4.3 release·schema·generator·seed 고정 | walkerhill-v4.3-sql-20260815-derived.1 / 4.3.0 / sql-v1.1.0 / 20260814 | 완료 |
| Source DB·Table·Column·View 구조 | 5 / 38 / 410 / 13 | 정적 완료 |
| P1 1~3 정적 품질 | 15 PASS / 0 FAIL | 완료 |
| 전체 DB 실제 생성·적재 | actual row count·constraint·index·watermark | Not Run |
| 전체 Trino View 실행 | 13 View·대표 query·query ID·scan bytes | Not Run |
| 객실 수요 전처리·학습·동적 E2E | 11,361 / 609 / 21 · LIVE_TRINO_PMS | 완료 |
| 객실 수요 별도 TEST Gate | 독립 TEST 데이터·지표·임계값 | 미정의 / Not Run |
| No-show 코드·모델·로컬 검증 | artifact·local tool·audit fixture | 완료 |
| No-show 원천 라벨 재학습·활성화 | NO_SHOW 양성 라벨과 모든 Gate PASS | Blocked / Inactive |
| DB 공통 normal/reject/audit 계층 | 전·후·정상·reject·hash 저장 | 미생성 |

## C.2 근거 산출물

| 근거 | Repository 상대경로 |
| --- | --- |
| V4.3 manifest | infrastructure/database/releases/walkerhill_v4_3_20260815_derived_1/manifest.json |
| 데이터 구조 요약 | .../00_문서/데이터_구조_요약.md |
| 정적 품질 보고서 | .../00_문서/품질_보고서.md |
| 객실 수요 승인 | src/ml/artifacts/live_room_demand.approval.json |
| 최종 로컬 검증 | src/ml/artifacts/final_local_verification.json |
| No-show readiness | src/ml/reservation_no_show/artifacts/readiness_gate.json |
| No-show 데이터 프로파일 | src/ml/reservation_no_show/artifacts/data_profile.json |
| No-show 로컬 검증 | src/ml/reservation_no_show/artifacts/local_tool_verification.json |
| 작성 규격 | docs/markdown/document_specs/산출물작성규격.md |

## C.3 주요 용어

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| SCRIPT_ONLY | SQL·문서 정적 검사만 수행하고 DB·Docker·Trino를 실행하지 않은 상태 |
| Expected rows | SQL 생성 산식으로 계산한 예상 행 수. actual COUNT와 구분 |
| LIVE_TRINO_PMS | 실행 중인 Trino를 통해 PMS 원천에서 직접 추출한 모델 데이터 |
| Dynamic E2E | 원천 질의부터 전처리·모델·응답까지 실제 경로로 수행한 동적 검증 |
| Separate TEST Gate | Validation과 분리된 독립 테스트 데이터·지표·승격 임계값 |
| Blocked / Inactive | 선행 데이터 또는 Gate 미충족으로 운영 활성화를 금지한 상태 |
| Historical fixture | 과거 합성 입력으로 기술 동작을 확인한 산출물. 현재 운영 승인 근거는 아님 |
| Point-in-time | 기준시각 이전에 알려진 정보만 사용하여 누수를 방지하는 원칙 |

문서 최종 상태 2026-08-26 기준 데이터 계약과 ML 상태를 반영했다. 이후 실제 DB·Trino 실행이나 No-show 라벨 확보가 이루어지면, 현재 Not Run·Blocked 행만 새 증거로 갱신하고 과거 상태를 감사 이력으로 보존한다.